

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 09.09.2020:

*Salubrizarea mecanizata*: str. Miorița, str. Grenoble, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. P. Ungureanu, str. L. Kaczynski, str. Academiei, Dr. Viilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă.

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu-3curse.

*Amenajare beton asfaltic*: str. Testimițeanu (tr.)-186m2, str. Testimițeanu-5,3t b/a măș. str. egaliz.

planificate 10.09.2020:

*Amenajare trotuar*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executat 09.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-3curse.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-42buc.

executat 09-10.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Columna, str. Mit. Dosoftei, bd. Șt. Cel Mare, PMAN, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. M. Cibotari, str. N. Iorga.

planificate 10.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 09.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.)-2curse, str. Petricani-2curse.

*Excvare/transportare b/a uzat:* str. Albișoara (tr.)-2curse.

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara (tr.)-130m2.

*Amenajare trotuar:* str. Albișoara (tr.)-477m2.

executat 09-10.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. P. Rareș, str. Petricani.

planificate 10.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.).

*Excavare/transportare gunoi*: str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 09.09.2020:

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.)-40buc.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.)-15t.

*Amenajare trotuar:* str. Albișoara (tr.)-106m2.

executat 09-10.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Burebista, str. Independenții, str. Hr. Botev, Viaduc, str. Zelinski, str. Titulescu, bd. Decebal, bd. Traian, bd. Dacia.

Planificate 10.09.2020:

*Instalarea bordurelor*: str Albișoara (tr.)

*Amenajare trotuar:* str. Albișoara (tr.).

*Plombarea p/c*: str. Trandafirilor, str. Inculeț.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 09.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:*bd. M. cel Bătrîn (aleea)-8curse.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-73m.l.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-8m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-46buc.

*Instalarea bordurelor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-16buc.

Planificate 10.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 09-10.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd.Dacia-Aeroport-1 200m2..

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* șos. Muncești-90m2.

planificate 10.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd.Dacia- Aeroport.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):*șos. Muncești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 09.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-3t pietris, 1,5m3 bet. Turnat.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd.Moscova-34buc., str. Albișoara-4m3 dezb.beton, 4m3 săpă. man., 1cursă gunoi.

*Pompare nămol:* str. A. Russo (pasaj subteran)-6curse, str. Uzinelor, 19-2curse.

planificate 10.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Studenților.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 09.09.2020:

*Demolarea betonului*: bd. Moscova-0,6m3.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-3m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-25t.

*Nivelarea solului manual*: bd. Moscova-10t.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-87m2.

planificate 10.09.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 10.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Riscani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc