

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 10.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Sihastrului, str. Ialoveni, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski.

*Amenajare beton asfaltic*: str. Testimițeanu-23,2t b/a mășcat str. egaliz.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-1fînt. inst.

planificate 11.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu.

*Frezarea părții carosabile:* str. Testimițeanu.

*Amenajare beton asfaltic*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executat 10.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-6curse.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-73buc.

executat 10-11.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. A. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. A. Mateevici, str. Sf. Țării, str. S. Lazo, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu, Piața D. Cantemir, str. M. Cibotari.

planificate 11.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 10.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.)-3curse, str. Petricani-2curse.

*Excvare/transportare b/a uzat:* str. Albișoara (tr.)-1cursă.

*Excvare/transportare sol:* str. Albișoara (tr.)-1cursă.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-2,5m3.

*Desfacerea bordurelor*: str. Albișoara (tr.)-76buc.

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara (tr.)-15,2t.

*Instalarea zidăriilor:* str. Albișoara (tr.)-61buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara (tr.)-1placa beton, 0,25m3 bet. turnat.

planificate 11.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.), str. Petricani.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 10.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Basarabiei, șos. Muncești, str. Minsk, str. Panduurilor, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public*: șos. Muncești.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.)-9t.

*Amenajare trotuar:* str. Albișoara (tr.)-266m2.

planificate 11.09.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Dacia-Traian.

*Instalarea bordurelor*: str Albișoara (tr.)

*Amenajare trotuar:* str. Albișoara (tr.).

*Plombarea p/c*: str. Zelinski, șos. Muncești, str. Inculeț.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 10.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătarul, str. M. Sadoveanu.

*Excavare/transportare gunoi:*bd. M. cel Bătrîn (aleea)-7curse.

*Compactare nisip*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-900m2.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-7m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-97buc.

planificate 11.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 10-11.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd.Dacia-850m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* șos. Muncești-80m2, str. G. Latină-50m2.

planificate 11.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd.Dacia.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* șos. Muncești, str. G. Latină.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 10.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-2,8t pietriș.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara-6m3 dezb.beton, 6m3 săp. man, 1cursă gunoi, str. A. Russo(pasaj subteran)-1m3 dezb.beton, 1cursă gunoi.

planificate 11.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, str. A. Russo (pasaj subteran).

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 10.09.2020:

*Săpătură mecanizată*: bd. Moscova-8m3.

*Transportare gunoi*: bd. Moscova-55t.

*Demontare pavaj*: bd. Moscova-15m2.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-122m2.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Moscova-5fînt.rid.

planificate 11.09.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 11.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Ciocana

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc