

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 11.08.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* șos. Hîncești, 167-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului; șos. Hîncești-Sihastrului-1cursă, bd. Șt cel Mare-Negruzzi; bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-1cursă.

*Decapare b/a uzat*: str. Testimițeanu-50m2.

*Demontarea bordurelor*: str. Testimițeanu-30buc.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu-15,3m3.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu-3m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu-35bord.

planificate 12.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Gh. Cașu.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Decaparea b/a uzat*: str. Testimițeanu.

*Instalare bordure*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 10-11.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. A. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. A. Mateevici, str. M. Cibotari, str. Sf. Țării, str. S. Lazo, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu.

executate 11.08.2020:

*Demolare beton:* str. I. Pelivan (tr.)-3m3.

*Excavare/transportare b/a uzat:*str. I. Pelivan (tr.)-2curse, bd. A. Iulia-1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-12,5m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-55zid., bd. A. Iulia-4,5zid.

Instalarea bordurelor: str. I. Pelivan (tr.)-16bord.

planificate 12.08.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* bd. A. Iulia.

*Amenajare pietriș:* bd. A. Iulia.

*Amenajarea părții carosabile:* bd. A. Iulia.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 11.08.2020:

*Salubrizarea manuală:*str. M. Costin-2curse.

*Demolarea betonului*: str. M. Costin-2,3m3.

*Amenajare pavaj:* str. N. Costin-16m2 pavaj vechi.

planificate 12.08.2020:

*Demolarea betonului:* str. Albișoara.

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara.

*Amenajarea părții carosabile*: str. M. Costin.

*Amenajare pavaj*: str. N. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 11.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Basarabiei, str. Gr. Botanică, bd. C. Vodă, str. Grenoble, str. P. Ungureanu, str. Trandafirilor, str. Sarmizegetusa.

*Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public*: șos. Muncești (13 stații).

*Amenajare/compactare pietriș*: str. Inculeț-41,4m3.

planificate 12.08.2020:

*Amenajarea trotuarului*: str. Inculeț.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 11.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Sadoveanu.

*Salubrizarea manuală*: str. M. Spătarul-1cursă.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-12curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-20m.l.

*Instalare zidării*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-84buc.

planificate 12.08.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 11-12.08.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. I. Dumeniuc-350m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Sarmizegetusa-90m2, sect. Botanica (școli)-70m2.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Pușkin-Mit. Varlaam-2buc., str. Studenților-Florilor-2buc.

planificate 12.08.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:*str. I. Dumeniuc.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Sarmizegetusa, str. Titulescu, str. Pandurilor, șos. Muncești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 11.08.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. V. Lupu-6buc., str. Belisnki-23buc., str. Albișoara (canal pluvial)-6m3 săp.man., str. Varnița (canal pluvial)-săp.mec.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-4jgheb.beton, 10elem.beton, 6m3 dezb.beton, 3,45m3 pietriș, Viaduc-10,3m3 pietriș.

planificate 12.08.2020:

*Curățirea canalizării plviale*: str. Albișoara, str. I. Creangă.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 11.08.2020:

*Excavare/transportare sol:* bd. Moscova-54m3/6curse.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-2m3.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova-30bord.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova-32zid.

planificate 12.08.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 12.08.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc