

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 10-11.09.2020 (în noapte):

*Spălarea părții carosabile:* bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. Ismail, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, str. Miorița, str. Grenoble, bd. Șt. cel Mare.

executate 12.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. Ismail, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri,str. Miorița,

*Asfaltarea părții carosabile*: str. Testimițeanu-1 212,7t b/a fin.

planificate 14.09.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Asfaltarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 11.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Alexandrescu, str. Belinski, str. I. Pelvian, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Salubrizare manuală*: str. I. Pelivan (tr.)-1cursă.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-2curse.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-52buc.

executate 11-12.09.2020 (în noapte):

*Spălarea părții carosabile:* bd. Șt. cel Mare, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, bd. A. Iulia, str. M. Viteazul.

executate 13-14.09.2020 (în noapte):

*alubrizarea mecanizată*: C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 14.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 11.09.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. Albișoara (tr.)-1cursă.

*Excavare/transportare sol*: str. Albișoara (tr.)-2curse.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-8,6m3, 249m2 pietriș vechi.

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.)-83buc.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-2,5m3.

executate 11-12.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. Petricani.

*Spălarea părții carosabile*: bd. Moscova, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Renașterii, C. Orheiului, str. Ceucari, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir.

executate 12.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților, str. florilor, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

*Excavare/transportare sol:* str. Albișoara (tr.)-1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara (tr.)-17,2m3.

*Demolare beton*: str. Albișoara (tr.)-2,3m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.)-23buc.

executate 13-14.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. Petricani.

planificate 14.09.2020:

*Instalarea bordurelor:* str. Albișoara (tr.).

*Excavare/transportare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 11.09.2020:

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Zelinski-43m2.

*Amenajarea trotuarului*: str. Albișoara (tr.)-85m2.

executate 11-12.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, Viaduc, bd. Traian, șos. Muncești, bd. C. Vodă, str. Zelinski.

*Spălarea părții carosabile*: str. Independenții, str. Hr. Botev, str. Burebista, bd. Decebal, str. Sarmizegetusa, str. Titulescu, str. Zelinski.

executate 12.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Basarabiei, str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Sarmizegetusa, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. P. Ungureanu.

executate 13-14.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Burebista, str. Independenții, str. Hr. Botev, bd. Decebal, bd. Dacia, Viaduc, str. Zelinski, str. Teilor.

planificate 14.09.2020:

*Plombarea părții carosabile:* str. Zelinski, or. Sîngera (pod).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 11.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan, str. M. Sadoveanu.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4curse.

*Demolare beton*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-11m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-170m.l.

executate 11-12.09.2020 (în noapte):

*Spălarea părții carosabile*: bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. V. lui Vodă.

executate 12.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-109buc.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3m3.

planificate 14.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 11-12.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd. Dacia-300m2, or. Sîngera-350m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. V. Crucii-85m2.

executate 13-14.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd. Dacia-350m2, str. Doina-250m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* bd. Dacia-120m2.

planificate 14.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd. Dacia, str. Doina.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* bd. Dacia.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 11.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*:str. Albișoara-6jgheaburi, 3,6m3 pietriș, 1m3 bet.turnat, str. A. Russo (pasaj subteran)-4m țeavă, 0,5m3 bet. turnat.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-2curse gunoi, str. Studenților-Dimo-24buc., 1cursă gunoi.

planificate 14.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 11.09.2020:

*Compactare manuală*: bd. Moscova-5m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-3,4m3.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova-27buc.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-115m2.

executate 12.09.2020:

*Decaparea b/a uzat*: bd. Moscova-170m2.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova-1buc.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova-10buc.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-45m2.

planificate 14.09.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 14.09.2020:

*Restabilirea sîăpăturilor:* sect. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc