

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 18.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu (tr.)-3curse.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-2m3.

*Decapare/transportare b/a uzat*: str. Testimițeanu (tr.)-4curse.

*Desfacerea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)-

*Instalarea bordurelor*: str. Tesimițeanu (tr.)-37buc.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu (tr.)-15,5m3.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu (tr.)-1fînt. inst.

*Frezarea b/a (lingă bordură)*: str. Testimițeanu (tr.)-79m2.

executate 19.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu (tr.)-1cursă.

*Asfaltarea părții carosabile:* str. Testimițeanu-20t b/a fin.

executate 19-20.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, str. Bucurețti, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi, str. A. Mateevici, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Docuceaeev.

planificate 21.09.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu (tr.).

*Asfaltarea părții carosabile:* str. Testimițeanu ***.***

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 18.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.)-10curse.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-32buc.

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)-9buc.

*Amenajarea trotuarului*: str. I. Pelivan (tr.)-32,6t b/a fin.

executate 18-19.09.2020 (în noapte):

*Spălarea părții carosabile*: bd. Șt. cel Mare, str. București, C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, bd. A. Iulia, str. N. Costin, str. M. Viteazul.

*Salubrizarea mecanizată*: str. A. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. A. Mateevici, str. Sf. Țării, str. S. Lazo, str. P. Movilă, str. Lăpușneanu, str. T. Ciorbă.

executate 19.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. M. Viteazul, str. Constituției, str. Cornului.

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.)-9curse.

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)-63buc.

executate 20-21.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 21.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (9 muncitori):***

executate 18.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, bd. Renașterii.

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.)-4curse.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,2m3.

*Amenajarea trotuarului*: str. Albișoara (tr.)-831m2.

executate 18-19.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. Ierusalim, str. C. Tănase, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. Petricani.

*Spălarea părții carosabile*: bd. Moscova, str. Kiev, bd. Renașterii, str. A. Russo, C. Orheiului, str. Ceucari, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. V. Alecsandri.

executate 19.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Florilor, str. Studenților, str. Dimo, str. T. Vladimirescu, str. Albișoara.

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. I. Pelivan (tr.)-2curse.

*Excavare/transportare sol:* str. I. Pelivan (tr.)-4curse.

*Demolarea betonului*: str. I. Pelivan (tr.)-1,2m3.

executate 20-21.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, bd. Gr Vieru, bd. Moscova, str. Kiev, str. Petricani.

planificate 21.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Botanica (9 muncitori):***

executate 18.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-580m2.

executate 18-19.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, Viaduc, str. Burebista, str. Independenții, str. Hr. Botev, bd. Decebal, str. Teilor.

executate 18.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Basarabiei, str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. Salcîmilor.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-4curse.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-83buc.

executate 20-21.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, Viaduc, str. Burebista, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, str. Independenții, str. Hr. Botev, str. Teilor.

planificate 21.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Instalarea bordurelor:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 18.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Drăgan, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Sadoveanu.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3m3.

*Compactarea fundației*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-260m.l.

executate 18-19.09.2020 (în noapte):

*Spălarea părții carosabile*: bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu.

executate 19.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Drăgan, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Sadoveanu.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1m3.

*Profilarea pietrișului*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-600m2.

*Compactarea manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-30m.l.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-60buc.

planificate 21.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (13 muncitori):***

executate 20.09.2020 :

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* str. 31 August-30buc.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7 muncitori):***

executate 18.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: C. Orheiului-1gril.inst., 1gril. rid., str. Albișoara-2cap.beton.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. B. Voievod-18buc., str. Albișoara-6m3 dezb. beton, 6m3 săp. man., 1cursă gunoi.

executate 19.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: bd. M. cel bătrîn, 40-1fînt. inst., str. G. Latină-1gril.inst.,

*Curățirea canalizării pluviale:*str. G. Latină-1m3 săp.man., 0,5m3 dezb.beton, str. Albișoara-2buc., 2curse gunoi.

planificate 21.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 18.09.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* bd. Moscova-3curse.

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova-8,6m3.

*Instalarea bordurelor:* bd. Moscova-48buc.

*Frezarea b/a asfaltic*: bd. Moscova-9m2.

*Transportare gunoi:* bd. Moscova-1cursă.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Moscova-1fînt. rid.

planificate 21.09.2020:

*Evacuare gunoi:* bd. Moscova.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 21.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Buiucani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc