

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 20.07.2020:

*Instalarea bordurelor*: str. Testimiţeanu-58buc.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu-2m3.

*Amenajare pietriș*: str. Testimiţeanu-11m3.

*Excavare/încărcare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu-2curse.

planificate 21.07.2020:

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 20.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. T. Vladimirescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-15curse.

*Amenajarea pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-10m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-37buc.

executate 20.07-21.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, str. Mit. Dosoftei, bd. Șt. cel Mare, str. Lăpușneanu, str. T. Ciorbă, str. S. Lazo, str. Sf. Țării, str. M. Cibotari, str. N. Iorga, str. B. Bodoni.

planificate 21.07.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 20.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Albișoara, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. M. Costin, str. T. Vladimirescu, str. Florilor.

*Salubrizarea manuală:* str. Petricani-3curse, str. M. Costin-1cursă.

*Demolarea betonului asfaltic:* str. M. Costin-1m3.

*Asfaltarea părții carosabile*: str. M. Costin-21t str. egaliz. b/a fin.

executate 20.07-21.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* str. N. Costin, str. Al. cel Bun, C. Orheiului.

planificate 21.07.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Costin.

*Asfaltarea părții carosabile*: str. M. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 20.07.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Zelinski-18m3.

*Asfaltarea trotuarului:* str. Zelinski-615m2.

executate 20.07-21.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Burebista, str. Independenții, bd. C. Vodă, str. Teilor, str. Hr. Botev, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Traian, str. Belgrad, str. C. Brîncuși.

planificate 21.07.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Zelinski.

*Asfaltarea trotuarului:* str. Zelinski.

*Lichidarea situației de avariere*: estacada Sîngera.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 20.07.2020:

*Instalarea bordurelor:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-30buc.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-10buc.

*Transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-5curse.

*Amenajare în b/a suprimat*: bd. M. cel Bătrîn-20t.

planificate 21.07.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Profilarea pietrișului:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Plombarea trecerilor pietonale:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Amenajarea trotuarului:* str. Otovasca, 27.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 20-21.07.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd. Traian-680m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* șos. Hîncești-210m2.

planificate 21.07.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd. Traian.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* șos. Hîncești.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 20.07.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. L. Bîcului-14buc., str. Gr. Botanică-22buc.

*Curățirea canalului pluvial*: str. Varnița-10m3 săp. manuală.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Decebal-2gril.rid., str. V. Crucii-2gril.rid., str. Gr. Botanică-2gril.rid.

planificate 21.07.2020:

*Reparația canalizării plviale:* str. Zelinski, str. T. Ciorbă.

*Curățirea canalizării plviale*: str. Pădurii, str. Gr. Botanică, str. M. Cibotari.

***sect. 8 (8 muncitori):***

executate 20.07.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-39m3/5curse.

*Demontare bordure*: bd. Moscova-30buc.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova-5buc.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova-11buc.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-9,5m3.

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova-20m2.

planificate 21.07.2020:

*Decaparea b/a uzat:* bd. Moscova.

*Instalarea bordurelor:* bd. Moscova.

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. 9 (5 muncitori):***

executate 20.07.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Malina Mare-7t b/a fin.

planificate 21.07.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Malina Mare.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc