

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 24.07.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Negruzzi-Șt. cel Mare, str. Ciuflea-Șt. cel Mare-0,5curse;

Șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești, 167-0,5curse.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimiţeanu-56buc.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu-4m3.

*Amenajare pietriș*: str. Testimiţeanu-22,8m3.

*Decaparea b/a uzat*: str. Testimițeanu-70m2.

executate 24-25.07.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, A. Gării, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. Șt. cel Mare, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri, str. M. Kogălniceanu, str. A. Mateevici, str. A. Sciusev.

*Stropirea părții carosabile*: str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Pușkin, str. V. Alecsandri, str. A. Mateevici, str. P. Halippa.

planificate 27.07.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Tăbăcăria Veche.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Lichidarea situației de avariere*: șos. Hîncești.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 24.07.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat*: str. I. Pelivan (tr.)-8curse.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-41buc.

*Reparația canalizării plviale*: str. I. Pelivan (tr.)-2fînt.rid.

executate 26-27.07.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir, PMAN, bd. Șt. cel Mare, Piața Unirii, C. Ieșilor, str. I. Creangă, bd. A. Iulia.

planificate 27.07.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat*: str. I. Pelivan (tr.)

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 24.07.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Petricani-1cursă.

*Frezarea denivelărilor*: str. M. Costin-117m2.

*Demolarea betonului*: str. M. Costin-2m3.

*Amenajare pietriș*: str. M. Costin-2,16m3.

executate 25.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. Petricani, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Doina, str. Studenților, str. Dimo, str. T. Vladimirescu, str. Florilor.

executate 26-27.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Petricani, str. Kiev, str. A. Russo, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Pușkin, bd. Moscova, str. P. Rareș, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim.

planificate 27.07.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Costin.

*Frezarea denivelărilor*: str. M. Costin.

*Asfaltarea părții carosabile:* str. M. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 24.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, C. Basarabiei, bd. Dacia, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. P. Ungureanu.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: Bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor, Viaduc (Spit. Nr.1).

*Amenajare pietriș:* str. Zelinski- 17,24m3.

*Amenajarea trotuarului*: str. Zelinski (tr.)-598m2.

planificate 27.07.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Zelinski (tr.).

*Desfacerea bordurelor*: str. Zelinski (tr.).

*Amenajarea trotuarului*: str. Zelinski (tr.)

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 24.07.2020:

*Amenajarea trotuarului:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1 250m2.

executate 24-25.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:*str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. M. Drăgan, str. M. Sadoveanu.

*Stropirea părții carosabile*: bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. A. Russo.

planificate 27.07.2020:

*Amenajarea trotuarului:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 24-25.07.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. V. Lupu-450m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Miorița-95m2, str. Gh. Asachi-110m2.

executate 26-27.07.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Belinski-370m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Gh. Asachi-70m2, str. Miorița-40m2, str. Grenoble-150m2.

planificate 27.07.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. V. Lupu.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Gh. Asachi, șos. Muncești, 273.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: șos. Muncești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 24.07.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:*bd. M. cel Bătrîn-34buc., str. Varnița-spălarea rețelelor.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. M. cel Bătrîn -2cap.beton, str. Mit. Dosoftei-T. Ciorbă (reparația colectorului pluvial).

planificate 27.07.2020:

*Reparația canalizării plviale:* Viaduc (reparația colectorului).

*Curățirea canalizării plviale*: bd. M. cel Bătrîn, str. Varnița.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 24.07.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-83m3/7curse.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-3m3.

*Demolare beton:* bd. Moscova-2m3.

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova-30m2 (nou).

planificate 27.07.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 27.07.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* str. M. Mare, bd. Gagarin.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc