

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 24.09.2020 (în noapte):

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu (tr.)-9curse.

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-2curse.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-3m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)-16buc.

*Instalarea zidăriilor*: str. Testimițeanu (tr.)-47buc.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu (tr.)-16,4m3.

planificate 25.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. Testimițeanu (tr.).

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executat 24.09.2020:

*Demolare beton:* str. I. Pelivan (tr.)-3m3.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-10curse.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)- 24buc.

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)-7buc.

executate 24-25.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piaț Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 25.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 24.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, C. Orheiului, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

*Excvare/transportare sol:* str. I. Pelivan (tr.)-4curse.

*Demolarea betonului*: str. I. Pelivan (tr.)-2,3m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-6buc.

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)-45buc.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-16,6m3 , 140m2 pietriș vechi.

executate 24-25.09.2020 (în noapte):

*Frezarea denivelărilor:* str. T. Vladimirescu-40m2, bd. Renașterii-60m2, str. Kiev-530m2.

*Salubrizarea mecanizată*: str. T. Vladimirescu, str. Kiev, bd. Renașterii.

planificate 25.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* C. Orheiului.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 24.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*șos.Muncești, str.Pandurilor, str.Pădurii, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-83buc.

executate 24-25.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, str. C. Brîncuși, bd. C. Vodă, str. Belgrad, str. Teilor, bd. Decebal, șos. Muncești.

planificate 25.09.2020:

*Amenajare pietriș:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 24.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:*bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4curse.

*Compactare manuală a solului:*  bd. M. cel Bătrîn (aleea)-22m.l.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-63buc.

executate 24-25.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu.

planificate 25.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 24.09.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:*str. M. Costin-Florilor-4buc., str. T. Vladimirescu-Aerodromului-2buc., str. P. Rareș (ASEM)-4buc., str. B. Bodoni (tronson str. Columna-Mit. Dosoftei)-2buc., str. Sihastrului (Grădiniță)-2buc.

planificate 25.09.2020:

*Deservirea deliniatoarelor:* str. Ismail.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. T. Vladimirescu-Florăriei, str. M. Spătarul-V. lui Vodă.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 24.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*:str. Albișoara-20m țeavă, 5t nisip, 4,3m3 pietriș.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. A. Russo-22buc., str. Albișoara-5m3 dezb.beton, 10m3 săp.man.

planificate 25.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. A. Russo.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 24.09.2020:

*Transportare gunoi*: bd. Moscova-1cursă.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-5m3.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-140m2.

planificate 25.09.2020:

*Decaparea b/a uzat:* bd. Moscova.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova.

*Instalarea bordurelor:* bd. Moscova.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

 ***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 25.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Botanica.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc