

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 26.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Miorița, str. Grenoble, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Pietrarilor, str. L. Kaczynski, str. Academiei, șos. Hîncești+întrarea veche, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Korolenco.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu (tr)-3curse,

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu (tr.)-29tn.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)-47bord.

executate 26-27.08.2020 (în noapte):

str. Ismail, Ismail+Pod+buzunare, str. Columna, str. Mit.Varlaam, bd. Șt.cel Mare, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea.

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu- 1100m2.

executate 27.08.2020:

*Spălarea p/c:* bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. Șt. cel Mare, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, str. București, str. Ismail, str. P. Halippa, str. Testimițeanu, str. Alecsandri.

executate 28.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Miorița, str. Grenoble, str. Inculeț, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. Testimițeanu, str. Inculeț, str. M. Mică, G. Cașu, str. Sprincenoaia, str. Korolenco, str. Academiei, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. Pietrarilor.

executate 26-27.08.2020 (în noapte):

str. Ismail, bd. Șt.cel Mare, str. București, str. Pușkin, str. Mateevici, str. Vl. Pîrcălab, str. Eminescu, str. Alecsandri, str. Armenească, str. Tighina, str. Columna, str. Mit. Varlaam.

executate 31.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. T. Strișcă, str. I. C. Suruceanu,str. C. Vîrnav, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. G. Cașu, str. Korolenco, str. P. Ungureanu, str. Miorița, str. Grenoble, A. Gării, bd. Negruzzi, bd. Gagarin, str. Ismail, str. Columna.

planificate 01.09.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu (tr.).

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.).

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 26.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Sciusev, str. Kogîlniceanu, str. Mateevici, str. Sf. Țării, str. P. Movilă, str. S. Lazo, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-3curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-12,5tn.

executate 27.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Mesager, B. Sculeni, str. 27 Martie, str. Pelivan, str. N. Costin, str. Deleanu, str. Belinski, str. Alecsandrescu.

*Spălarea p/c:* bd. Șt.cel Mare, C. Ieșilor, str. M. Viteazul, str. Creangă, str. A. Iulia, str. Deleanu, str. N. Costin.

executate 28.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Cornului, str. Constituției.

executate 28-29.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* C. Ieșilor, str. Creangă, P. Unirii, str. A. Iulia, P. D. Cantemir.

planificate 01.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 26.08.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Albișoara (tr.)-3curse.

*Excavare bordure/zidării:* str. Albișoara (tr.)-82buc. (2curse).

*Excavare sol*: str. Albișoara (tr.)-95m2 (1cursă).

*Excavare b/a uzat*: str. Albișoara (tr.)-45m2 (1curse).

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-200m2 (25tn), 87m2 (pietriș vechi).

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,5m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.)-78buc.

executate 27.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, C. Orheiului, str. Ceucari, T. Vladimirescu, str. Studenților, str. Socoleni, str. Dimo, str. Florilor.

*Excavare sol*: str. Albișoara (tr.)-19m2 (1cursă).

*Excavare b/a uzat*: str. Albișoara (tr.)-300m2 (3curse).

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-167m2, 48m2 (pietriș vechi).

executate 27-28.08.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. B. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. C. Tănase. Str. Ierusalimului, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. Petricani.

executate 27.08.2020:

*Excavare sol*: str. Albișoara (tr.)-178m2 (7curse).

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-192m2 (pietriș vechi).

executate 28-29.08.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. B. Cantemir, str. Ismail, str. Alecsandri, str. Al. cel Bun, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. C. Tănase. Str. Ierusalimului, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. Petricani,.

*Spălarea p/c:* bd. Moscova, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Renașterii, C. Orheiului, str. Ceucari, bd. Gr. Vieru, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. V. Alecsandri.

executate 29.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, C. Orheiului, str. Ceucari, T. Vladimirescu, str. Studenților, str. Socoleni, str. Dimo, str. Florilor, bd. Gr. Vieru.

executate 31.08.2020:

*Excavare sol*: str. Albișoara (tr.)-100m2 (3curse).

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-20tn.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,0m3.

planificate 01.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș :*str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 26.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:*str. Gr. Botanică, C. Basarabiei, șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Pădurii, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Demolarea bord., evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-9curse.

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.)-100buc.

executate 26-27.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, str. Independenței, str. Burebista, str. Hr. Botev, str. Teilor.

executate 27.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* bd. Dacia-Aeroport, șos. Muncești, bd. C. Vodă, str. Ungureanu. *Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-11curse.

*Demolarea bord., evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-7curse.

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.)-78buc.

executate 28-29.08.2020 (în noapte):

*Spălarea p/c:* str. Gr. Botanică, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. Decebal, bd. Traian, bd. Dacia.

executate 29.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* C. Basarabiei, Nod rutier șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. Teilor, str. Belgrad, str. Brîncuși, str. Buturcului.

executate 31.08.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-7curse.

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.)-50buc.

planificate 01.09.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Desfacerea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 26.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole (4bord.), str. Sargidava, str. M. Spătaru, str. A. Russo, str. Sadoveanu,

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2,2m3.

*Dezbaterea betonului*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-6,0m3

*Încărcarea manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4tn.

*Evacuarea gunoiului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)- 2curse, str. Varnița-gunoiște-80curse.

*Amenajarea în asfalt:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-360m2.

executate 26-27.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M.cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților, str. Sadoveanu.

executate 27-28.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L.Bîcului, str. Uzinilor+cerc+axa, str. V.lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan, str. Sadoveanu.

executate 31.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M.cel Bătrîn (4 bord.), str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. Dumeniuc, str. A. Russo, str. Sadoveanu.

planificate 01.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 26.08.2020:

*Evacuarea gunoiului:* str. Albișoara-1cursă, str. A. Iului-1cursă,

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-4jgheaburi beton, 3recept., 4,5tn pietriș, 1m3 bet.turnat, str. Otovasca-3recept., str. M. Spătaru-3buc.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-6m3 săp.man., 8m3 dezb.bet., 2curse gunoi, bd. A. Iulia-49buc.

executate 31.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)- 4,5tn pietriș, 2,2t nisip, 1m3 bet.turnat.

planificate 01.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 26.08.2020:

*Încărcarea gunoiului:* bd. Moscova-4tn.

*Săpătură mecanizată:* bd. Moscova-18m3.

*Evacuarea solului/gunoiului:* bd. Moscova-30tn.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-110m2(pavaj nou).

planificate 01.09.2020:

*Evacuare gunoi:* bd. Moscova.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 01.09.2020:

*Salubrizare manuală:* bd. Moscova (accese).

*Asfaltarea părții carosabile:* bd. Moscova (accese).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc