

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 29.10.2020:

*Săpătură manuală :* str.Testimițeanu – 4 m3.

*Instalarea borduri:*str.Testimițeanu – 33 m/l.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 54 t.

*Frezarea părții carosabil:*str.Testimițeanu – 50 m2.

*Dezbaterea beton asfaltic :* str.Testimițeanu – 1 m3.

*Salubrizarea mecanizată*: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. I. Inculeț, str. Testimițeanu,

str. Ierusalim, str. G. Cașu, str. I.C. Surucean, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Ialoveni,

str. Spicului, str. T. Strișcă.

executate 28 - 29.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Izmail, str. Cantemir, str. I. Gagarin, str. Negruzzi, str. Columna,

str. Albișoara, str. Varlaam, str. Viaduac, bd. Ștefan cel Mare, str. București, str. P. Halippa,

str. V. Alescandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. Ciuflea.

Planificate 30.10.2020:

*Frezarea părții carosabil:* str. șos. Hîncești, str. Miorița, str. Grenoble.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale*: str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 29.10.2020:

*Reparația învelișului asfaltic:*str.Testimițeanu – 15.6 t.strat egaliz. b/a mascat.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 4.4 t.

*Instalarea borduri*: str.Testimițeanu – 28 m/l.

*Salubrizarea mecanizată*: str.27 Martie, str. B. Sculeni, str. Mesager, str. Belinski, str. Alexandrescu,

str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu.

Planificate 30.10.2020:

*Instalarea bordurilor*: str.Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 29.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici – 1 curs., str. Studenților – 1 curs., str. Dimo – 1 curs.

*Dezbaterea beton asfaltic:*str.Ghidighici – 1 m3.

*Amenajare pietriș:* str.Ghidighici – 4,9 t.

*Așternerea stratului de egalizare:*str.Ghidighici – 23,8 t.

Planificate 30.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. C. Orheiului, str.Ghidighici.

*Așternerea stratului de egalizare:*str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 29.10.2020:

*Instalarea zidării:* str. Valea Crucii 4/2 – 55 m/l.

*Instalarea borburi:*str. Valea Crucii 4/2 – 18 m/l

*Evacuare gunoi:* str. Valea Crucii 4/2 – 6 curs.

*Salubrizarea mecanizată*: str. C. Basarabiei, str. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor,

str. Sarmizegetusa, str. Gr. Botanică, str. Trandafirilor, str. Grenoble.

Planificate 30.10.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Valea Crucii 4/2.

*Amenajare pietriș::*str. Valea Crucii 4/2.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: sec. Botanica.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 29.10.2020:

*Instalarea zidării:*bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 125 m/l.

*Încărcarea manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 2 t.

*Excavare/transportar gunoi*: bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 2 curs.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătaru,

str. Sadoveanu.

executate 28 - 29.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*:str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt,

str. M. Drăgan.

Planificate 30.10.2020:

*Amenajarea trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 29.10.2020 :

*Aplicarea marcaj longitudinal:* Chișinău - Tohatin - Budești – 250m2.

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* com. Durlești – 2 buc.

*Deservivea indicatoarelor:* sec. Ciocana, sec. Buiucani.

Planificate 30.10.2020:

*Aplicarea marcaj longitudinal:* str. I. Pelivan.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 29.10.2020 :

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Manole – 38 buc.

*Spălarea rețelelor inginerești:* str. M. Manole, str. G. Latină.

*Reparația canalizării pluviale*: str. A. Russo – bd. Moscova (subterana) – dezb. beton - 2 m3,

săpăt. manul.- 4 m3, turn. beton- 0,5 m2, gunoi manual - 1 curs., 3 buc. - gril. inst. + sudare.

*Pomparea nămol:* str. A. Russo – bd. Moscova (subterana) - 6 curs.

Planificate 30.10.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. M. Viteazu, str. A. Iulia, str. L. Deleanu, stc. C. Ieșilor, Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Sadoveanu.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):***

executate 29.10.2020:

*Amenajarea pavaj (vechi):* bd. Moscova – 9 m2

*Instalarea borburi:* bd. Moscova – 27 m/l

*Instalarea zidării:* bd. Moscova –26.4 m/l

*Dezbaterea beton asfaltic :* bd. Moscova – 260 m2

*Săpătură mecanizată :* bd. Moscova – 32 m3

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova –14 t

*Transportare gunoi/beton asfaltic:* bd. Moscova – 6 curs.

Planificate 30.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

Planificate 30.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sec. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.