

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 02.09.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Testimițeanu-3curse.

*Desfacerea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)-23buc.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-2m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)-5buc.

*Instalarea zidăriilor*: str. Testimițeanu (tr.)-18buc.

executate 02-03.09.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. A. Pușkin, str. B. Bodoni, bd. Șt. cel Mare, str. București, str. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi, str. A. Mateevici, str. P. Halippa, str. Ismail, șos. Hîncești, str. Docuceaeev, str. Gh. Asachi.

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu-1 000m2.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-2fînt. inst., 5fînt.rid.

planificate 03.09.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 02.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-10curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-21,2m3.

planificate 03.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Demolarea betonului*: str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 02.09.2020:

*Desfacerea bordurelor:* str. Albișoara (tr.)-21buc.

*Excavare/transportare sol*: str. Albișoara (tr.)-6curse.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-40,5t, 159m2 pietriș vechi.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-2,4m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.)-42buc.

planificate 03.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.).

*Excavare/transportare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș :*str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 02.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. Ungureanu, bd. C. Vodă.

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-6curse.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.)-21,6m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.)-80buc.

planificate 03.09.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 02.09.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3m3.

*Încărcarea manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2t.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-4curse.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-85buc.

*Instalarea bordurelor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3buc.

executate 02-03.09.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str.A. Russo, str. M. Sadoveanu.

planificate 03.09.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Uzinelor.

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 02-03.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Bucovinei-1 100m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Uzinelor-60m2.

planificate 03.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Bucovinei.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* șos. Hîncești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 02.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. A. Russo (pasaj subteran)-1fînt.rid., 1elem.beton, 0,5m3 pietriș.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-3m3 dezb.beton, 3m3 săp. man., 1cursă gunoi, str. Albișoara-24buc., str. A. Russo (pasaj subteran)-2m3 dezb.beton, 4m3 săp. man., 1cursă gunoi.

planificate 03.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, str. G. Latină.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Traian.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 02.09.2020:

*Săpătură mecanizată:* bd. Moscova-31m2.

*Transportare gunoi:* bd. Moscova-4curse.

*Desfacerea bordurelor*: bd. Moscova-22buc.

*Demolarea betonului*: bd. Moscova-3m3.

*Decaparea b/a uzat*: bd. Moscova-24m3.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-110m2.

planificate 03.09.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 02.09.2020:

*Salubrizare manuală:* bd. Moscova (acces)-2curse.

*Frezarea părții carosabile:* bd. Moscova (accese)-50m2.

*Asfaltarea părții carosabile:* bd. Moscova (accese)-100m2 , 2t b/a fin str. egaliz.

planificate 03.09.2020:

*Restabilirea sîăpăturilor:* mun. Chișinău.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc