

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 02.12.2020 :

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu-21,2t.

*Salubrizare manuală:* str. Testimițeanu-1cursă.

planificate 03.12.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț.

*Instalare bordure*: str. Inculeț.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 02.12.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* C. Basarabiei, str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. Cornului, str. Constituției, str. T. Vladimirescu.

*Salubrizare manuală:* C. Basarabiei-2curse.

*Încărcare mecanizată*: C. Basarabiei-2curse.

*Demolare beton*: C. Basarabiei-4m3.

*Amenajare pietriș*: C. Basarabiei-10,9t.

*Instalare bordure:* C. Basarabiei-113buc.

planificate 03.12.2020:

*Frezarea părții carosabile:* C. Basarabiei.

*Demolare beton*: C. Basarabiei.

*Amenajare pietriș*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

***sect. Rîşcani (7 muncitori):***

executate 02.12.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, bd. Renașterii, str. Florilor, str. Studenților, str. Dimo.

*Salubrizare manuală*: bd. Dacia,39-2curse.

*Instalare bordure*: bd. Dacia,39-15buc.

*Instalare zidării*: bd. Dacia, 39-23buc.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39-4,7t.

*Demolare beton*: bd. Dacia, 39-1m3.

planificate 03.12.2020:

*Demolare beton*: bd. Dacia, 39.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39.

*Instalare bordure*: bd. Dacia, 39.

*Reparația canalizări pluviale*: bd. Dacia, 39.

***sect. Botanica (8 muncitori):***

executate 02.12.2020:

*Salubrizare mecanizată:* șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Frezarea părții carosabile:* str. Independenții, 50-30m2.

*Frezarea denivelărilor:* str. Gr. Botanică-20m2, bd. Dacia-Aeroport-8m2, bd. Dacia-Metrou-10m2, str. Grenoble-Traian-14m2.

planificate 03.12.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Dacia.

*Amenajare beton asfaltic*: str. Independenții, 50.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 02.12.2020:

În ajutor sect.Buiucani.

planificate 03.12.2020:

*Frezarea părții carosabile:* C. Basarabiei.

*Demolare beton*: C. Basarabiei.

*Amenajare pietriș*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

*Profilarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 02.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Ismail, 84-4buc., str. Lomonosov-Ganea-4buc, str. Melestiu-Odessa-3buc.

planificate 03.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. An. Crihan-V. Alecsandri, str. Academie, 12, str. Testimițeanu-Inculeț.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 02.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara-42buc.

*Reparația canalizării pluviale*: C. Ieșilor-6m3 săp.man, 2m3 demol.beton, excavare, C. Basarabiei-10m3 săp.man., 3m3 demol.beton.

*Inspectarea rețelelor canalizării pluviale*: str. 31 August.

planificate 03.12.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: C. Basarabiei, str. M. Viteazul (Tracom).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 02.12.2020:

*Încărcare manuală b/a uzat*: bd. Moscova-4t.

*Decapare b/a uzat*: bd. Moscova-221m2.

*Transportare b/a uzat*: bd. Moscova-25,9t.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-86,4m2.

planificate 03.12.2020:

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova.

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 02.12.2020:

În ajutor sect.Buiucani.

planificate 03.12.2020:

*Lichidarea situației de avariere*: bd. A. Iulia, 75/6.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc