

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 03.12.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. L. Kaczynski, str. Pietrarilor, str. Academiei.

*Salubrizare manuală*: str. Tăbăcăria Veche-1cursă.

*Instalare bordure*: str. Inculeț-28buc.

planificate 04.12.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

*Amenajare beton asfaltic*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 03.12.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Belinski, str. Alexandrescu, C. Basarabiei.

*Excavare/transportare gunoi:* C. Basarabiei-4curse.

*Frezare b/a uzat*: C. Basarabiei-50m2 (lîngă bordură).

*Salubrizare manuală:* C. Basarabiei-3curse.

*Demolare beton*: C. Basarabiei-4m3.

*Instalare bordure:* C. Basarabiei-94buc.

executate 03-04.12.2020 (în noapte) :

*Salubrizare mecanizată:* Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii.

planificate 04.12.2020:

*Frezarea părții carosabile:* C. Basarabiei.

*Demolare beton*: C. Basarabiei.

*Salubrizare manuală*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

***sect. Rîşcani (7 muncitori):***

executate 03.12.2020 :

*Salubrizare manuală*: bd. Dacia,39-1cursă.

*Instalare bordure*: bd. Dacia,39-30buc.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39-9,25t.

*Demolare beton*: bd. Dacia, 39-1m3.

executate 03-04.12.2020 (în noapte) :

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii, str. Petricani, str. B. Voievod, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo.

planificate 04.12.2020:

*Salubrizare manuală*: bd. Dacia, 39.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39.

*Instalare bordure*: bd. Dacia, 39.

*Reparația canalizări pluviale*: bd. Dacia, 39.

***sect. Botanica (8 muncitori):***

executate 03.12.2020:

*Salubrizare manuală:*bd. Dacia-2curse.

*Salubrizarea stațiilor de așteptare transportului public:*șos. Muncești-13 stații.

planificate 04.12.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Dacia, str. Zelinski, str. Dimineții.

*Amenajare beton asfaltic*: str. Independenții, 50.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 03.12.2020:

În ajutor sect.Buiucani.

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor-1 200m2.

planificate 04.12.2020:

*Frezarea părții carosabile:* C. Basarabiei.

*Demolare beton*: C. Basarabiei.

*Salubrizare manuală*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 03.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. An. Crihan-V. Alecsandri-6buc., str. Academie, 12-4buc, str. Testimițeanu-Inculeț-2buc.

planificate 04.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: Dr. Viilor, 56, str. V. Alecsandri-Bernadazzi, str. Ismail-Columna.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 03.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara-31buc., 1cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: C. Basarabiei-2elem. beton, 5m3 săp.man., C. Ieșilor-6m3 săp.man., 4m3 demol.beton, 6curse pompare nămol, 1cursă gunoi.

planificate 04.12.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: C. Basarabiei.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara, str. M. Viteazul (Tracom).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 03.12.2020:

*Demontare pavaj*: bd. Moscova-20m2.

*Amenajare sol:* bd. Moscova-3,5m3.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-86,4m2.

planificate 04.12.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 03.12.2020:

*Salubrizare manuală*: bd. A. Iulia, 75/6-1cursă.

planificate 04.12.2020:

*Lichidarea situației de avariere*: bd. A. Iulia, 75/6.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc