

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 06.10.2020:

*Instalarea bordurilor*: str. Testimițeanu – 33 m/l.

*Transportare gunoi*: str. Testimițeanu – 5 curse.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu – 3 m3.

executate 06-07.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: str. Izmail, str. Șt. cel Mare, str. Gagarin, str. Negruzzi, bd. Aleea Gării,

 bd. Cantemir, str. București, str. Mateevici, str. Pușkin, str. Pîrcălab, str. Eminescu, str. Alescandii.

Planificate 07.10.2020:

*Amenajare trotuarului:* str.Testimițeanu

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 06.10.2020:

*Asfaltarea părții carosabile (trotuar):*str. I. Pelivan – 390,6 t.

executate 06-07.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: str. Columna, str. Dosoftei, str. Piața Cantemir, bd. Șt. Cel Mare, str. Bodoni, str. 31 August, str. N. Iorga, str. M.Cibotari, str. P.M.A.N.

Planificate 07.10.2020:

*Amenajare trotuarului:* str. I. Pelivan .

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 06.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici – 2 curse.

*Demolarea betonului*: str.Ghidighici – 2,3 m3.

*Asfaltare/Strat de egaliazare*: str.Ghidighici – 34,1 t.

executate 06-07.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: str. Albișoara, str. Izmail, str. Dimo, str. C. Orheiului, str. Studenților,

 str. Petricani, str. Florilor, str. T. Vladimirescu, str. B.Cantemir.

Planificate 07.10.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str.Ghidighici.

*Asfaltare:* str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 06.10.2020:

*Instalarea zidăriilor:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 40 buc.

*Asfaltarea trotuar:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 25 t.

*Salubrizarea manuală*: bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 1 cursă.

*Salubrizarea mecanizata*: str. C. Basarabiei, str. Muncești, str. Trandafirilor, str. Sarmizegetuza,

str. Valea Crucii, str. Grenoble, str. C.Vodă.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* Bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor, Bd. Dacia-Aeroport,

Bd. Dacia -Viaduc (Sp. Nr. 1) Șos. Muncești, 800

Planificate 07.10.2020:

*Amenajare trotuarului::* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 06.10.2020:

*Asfaltarea trotuar (pistă de bicicliști):* bd. M. cel Bătrîn (aleea) - 280 m2.

*Excavare/transportare:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) - 3 curse.

*Îcărcarea manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) - 8 t.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 5 m3.

executate 06-07.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: str. Voluntarilor, str. Sargidava, str. M. Spătaru, str. Sadoveanu,

str. M. Drăgan.

Planificate 07.10.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

Planificate 07.10.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. A.Russo – str. V. Vodă, Uzinelor 82,

 str. Bucovinei – str. Stătaru.

*Deservirea indicatoarelor* : sec. Ciocana.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 06.10.2020 :

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Cuza Vodă – 24 receptoare, 8 fint.

*Spălarea rețelelor inginerești:* bd.Cuza Vodă

 str. I.Creangă

 bd. Dacia

*Verificarea rețelelor inginerești*: str.Uzinelor.

Planificate 07.10.2020:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Calea Ieșilor.

*Ridicarea la cotă: str. Petricani.*

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 06.10.2020:

*Săpătură mecanizată*: bd. Moscova – 8 m3.

*Transportare gunoi*: bd. Moscova – 16 t.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova – 18 t.

*Amenajare pavaj nou*: bd. Moscova – 169,6 m2.

*Compactarea pietriș:* bd. Moscova – 170 m2.

Planificate 07.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

Planificate 07.10.2020:

*Asfaltarea părții carosabile (racordare)*: bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.