

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 06.07.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Inculeț – 14 tn.

*Instalare borduri mari*: str. Testimiţeanu – 57 buc.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu – 3 m3.

*Decapare beton asfaltic uzat*: str. Testimiţeanu – 185 m2.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 5 tn.

*Gunoi manual*: str. V. Alecsandri – 0,5 curse.

str. Halippa – 0,5 curse.

str. Universității – 0,5 curse.

str. Academiei – 0,5 curse.

str. Inculeț – 0,5 curse.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 06.07.2020:

*Gunoi manual*: str. Pelivan – 2 curse, remorcă.

*Instalare borduri noi*: str. Pelivan – 47 buc.

*Excavarea/transportarea gunoi*: str. Pelivan – 2 curse, Kamaz.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Pelivan – 25 tn.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* Calea Ieșilor, str. I. Creangă.

executate 06.07-07.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* Calea Ieşilor+axa, str. I. Creangă, str. P. Unirii, bd. Alba Iulia-intrarea nouă și vechi, P. D. Cantemir, bd. Ștefan cel Mare.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 06.07.2020:

*Curățirea receptoare de gunoi și pietriș:* str. Albișoara-39, str. Ismail-12, bd. Cantemir-4, str. Alecsandri-20, str. Pușkin-16, bd/ Bd. Voievod-14, bd. Gr. Vieru-28, str. P. Rareș-8, str. Zaikin-10, str. Petricani-43, str. C. Moșilor-12, Calea Orheiului-47, str. Ceucari-53, str. Socoleni-25, str. Studenților-4, str. Dimo-51, str. Florilor-48, bd. Renașterii-22, str. T. Vladimirecsu-4.

*Gunoi manual:* str. Albișoara – 2 curse, remorcă.

str. Petricani – 3 curse, remorcă.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, Calea Orheiului, str. C. Moşilor, str. T. Vladimirescu, str. Ceucari, str. Studenţilor.

*Tractor cu perie KO 707:* str. Albișoara, str. Petricani.

executate 06.07-07.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Albișoara, bd. Renașterii, str. Petricani, Calea Orheiului – 4 borduri.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 06.07.2020:

*Gunoi manual:* șos. Muncești – 2 curse, Zil.

bd. Dacia – 1 cursă, Zil.

*Transport pietriș:* str. Dante Aligheri – 6 curse.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* șos. Muncești, str. Gr. Botanică, str. Sarmizeghetusa, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. Trandafirilor.

*Tractor cu perie KO 707:* bd. Dacia – Aeroport.

executate 06.07-07.07.2020 (în nopate):

*Salubrizare mecanizată în noapte:* şos. Munceşti+axa+intersecții, str. Burebista + intersecțiile, str. Independenţei, str. Teilor, str. H. Botev, bd. Traian, str. Sarmiseghetusa, nod rutier șos. Muncești, bd. Dacia buzunarele interioare – 2.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 06.07.2020:

*Încărcare și trasnportare pămînt, gunoi manual:* șoseau Chișinau-com Tohatin – 2 curse Kamaz.

str. Lunca Bîcului – 1 cursă Kamaz.

str. Uzinelor – 2 curse Kamaz.

*Profilare pămînt și pietriș:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 10 ml.

*Curățarea receptoare de frunze:* str. Lunca Bîcului-12, str. Uzinelor-28, str. Voluntarilor-4, str. Otovasca-9, str. M. Dragan-16, str. M. Manole-28, str. Sargidava-4, str. G. Latină-9, bd. Mircea cel Bătrîn-20, str. Sadoveanu-20, str. P. Zadnipru-10, str. I. Vieru-9, str. Domeniuc-8, str. M. Spătaru-20, str. Bucovinei-20, str. Al. Russo-50.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 06.07-07.07.2020 (în nopate):

*Nu a lucrat.*

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 06.07.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Uzinelor – 4 receptoare.

str. V. Alecsandrie – 23 receptoare.

bd. Negruzzi – 32 receptoare, reparație fîntîni 2 buc.

*Reparare colector:* str. V. Alecsandri.

*Montare receptoare vechi:* str. Dimo – 2 buc.

*Spălare rețele inginerești:* str. M. Dragan.

executate 06.07-07.07.2020 (în nopate) – 2 muncitori:

*Inspctarea zonelor cu risc sporit de inundații.*

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Albișoara – 9 receptoare.

Calea Ieșilor – 7 receptoare.

șos. Muncești – 11 receptoare.

str. M. Manole – 2 receptoare.

str. Petricani – 4 receptoare.

***sect. 8 (8 muncitori):***

executate 06.07.2020:

*Săpătură mecanizată:* bd. Moscova – 48 m3.

*Dezbatere beton:* bd. Moscova – 2 m3.

*Amenajarea fundației în pietriș:* bd. Moscova – 50 tn.

*Transport gunoi:* bd. Moscova – 6 curse.

***sect. 9 (5 muncitori):***

executate 06.07.2020:

*Dtcc - L. S. A.:* spital de urgență – 6 tn.

*Apă Canal:* str. Dogal – 5 m2 H5, H7.

str. Pajurii, 15 – 10 m2 H5, H7.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu