

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 07.12.2020 :

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare – Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare- Negruzzi-0,5curse, șos.Hîncești – Sihastrului-0,5curse, șos.Hîncești – Spicului-0,5curse, șos.Hîncești 168-0,5curse.

*Instalare bordure*: str. Inculeț-68buc

planificate 08.12.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț.

*Instalare bordure*: str. Inculeț.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 04-05.12.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată*: bd. Șt. cel mare, PMAN, str. B. Bodoni, str. București, str. 31 August, str. Sciusev, str. S. Lazo, str. M. Cibotari.

executate 07.12.2020 :

*Încărcare gunoi mecanizat:* C. Basarabiei-3curse

*Încărcare gunoi manual*: C. Basarabiei-2curse.

*Demolare beton*: C. Basarabiei-2m3.

planificate 08.12.2020:

*Amenajarea fundației:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Instalare bordure*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor, str. Eroii Neamului.

***sect. Rîşcani (7 muncitori):***

executate 07.12.2020 :

*Salubrizare manuală:* str. Mircești-3curse.

*Desfacerea bordurelor*: str. Mircești-10m.l.

*Demolare beton*: str. Mircești-1m3.

*Amenajare bordure*: bd. Dacia, 39-2m3 beton turnat.

planificate 08.12.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. Mircești.

*Amenajare pietriș*: str. Mircești.

*Instalare bordure:* str. Mircești.

***sect. Botanica (8 muncitori):***

executate 07.12.2020:

*Salubrizare subteranelor:* bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

*Combaterea poleiului*: Viaduc (tr.)-3 000m2, bd. Dacia (treceri pietonale)-400m2.

planificate 08.12.2020:

*Decaparea b/a uzat:* bd. Dacia, 52.

*Desfacerea bordurelor*: bd. Dacia, 52.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 07.12.2020:

*Salubrizare mecanizată*: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. M. Drăgan, str. M. Sadoveanu, str. Otovasca.

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor-500m2, str. Eroii Neamului-400m2.

planificate 08.12.2020:

*Amenajarea fundației:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Instalare bordure*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor, str. Eroii Neamului.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 07.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. M. Cibotari-4buc., str. Titulescu-3buc., str. Columna-4buc.

planificate 08.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: C. Moșilor-C. Orheiului, str. M. Cibotari-Mit. Dosoftei, str. Titulescu-Minsk.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 07.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara-34buc, 1cursă gunoi, C. Ieșilor-6buc.

*Reparația canalizării pluviale*: C. Ieșilor-10m3 săp.man., 5m3 demol.beton, 1cursă gunoi, str. Albișoara-9m3 săp.man., 2m3 demol.beton.

*Spălarea canalizării pluviale*: str. Uzinelor, 61.

planificate 08.12.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, 8.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Viteazul (Tracom).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 07.12.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-

*Săpătură mecanizată*: bd. Moscova-15m3.

*Transportare gunoi:* bd. Moscova-26t.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-11t.

*Decapare/transportare b/a uzat*: bd. Moscova-91m2/10,7t.

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova-38,4m2.

planificate 08.12.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 07.12.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Tăbăcăria Veche-1cursă.

planificate 08.12.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Tăbăcăria Veche.

*Amenajare pietriș*: bd. A. Iulia, 75/6.

07.12.2020

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 84,55t (sare).

07-08.12.2020

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 155,15t (sare), 33t (nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc