

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 08.12.2020 :

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț-10m3.

*Instalare bordure*: str. Inculeț-28buc.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-3m3.

planificate 09.12.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț.

*Instalare bordure*: str. Inculeț.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 08.12.2020 :

*În ajutor sect. Ciocana.*

planificate 09.12.2020:

*Instalare bordure*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 08.12.2020 :

*Salubrizare manuală:* str. Mircești-3curse.

*Desfacerea bordurelor*: str. Mircești-35m.l.

*Demolare beton*: str. Mircești-1,5m3.

*Compactare fundației*: str. Mircești-17m2.

*Instalare bordure*: Mircești-28buc.

planificate 09.12.2020:

*Desfacerea bordurelor*: str. Mircești *.*

*Amenajare pietriș*: str. Mircești.

*Instalare bordure:* str. Mircești.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 08.12.2020:

*Salubrizare subteranelor:* bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

*Desfacerea bordurelor:* bd. Dacia, 52-70m.l.

*Decapare b/a uzat*: bd. Dacia, 52-3curse.

planificate 09.12.2020:

*Decaparea b/a uzat:* bd. Dacia, 52.

*Desfacerea bordurelor*: bd. Dacia, 52.

***sect. Ciocana (7 muncitori):***

executate 08.12.2020:

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.

*Încărcare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1t.

*Pregătirea fundației*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-30m.l.

*Instalare zidării*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-31buc.

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor-500m2.

planificate 09.12.2020:

*Instalare bordure*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 08.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: C. Moșilor-C. Orheiului-3buc., str. M. Cibotari-Mit. Dosoftei-4buc., str. Titulescu-Minsk-2buc.

planificate 09.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: C. Orheiului (str. T. Vladimirescu-Studenților).

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 08.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Viteazul-10m3 săp.man., str. Albișoara-34buc., 1cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, 8-1fînt.rid., 1m3 bet. turnat, 4m3 săp.man., 2m3 demol.beton, bd. M. cel Bătrîn-1cap.beton.

planificate 09.12.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, 8, str. pușkin, C. Ieșilor.

*Curățirea canalizării pluviale:* C. Ieșilor.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 08.12.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-8m3/13t.

*Demolare beton*: bd. Moscova-0,25m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-8t.

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova-57,6m2.

planificate 09.12.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (2 muncitori):***

executate 08.12.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Tăbăcăria Veche-1cursă.

planificate 09.12.2020:

*Salubrizare manuală:* bd. A. Iulia, 75/6.

*Amenajare pietriș*: bd. A. Iulia, 75/6.

08.12.2020

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 5,4t(sare), 9,8t (nisip-sare).

08-09.12.2020

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 26t(sare), 12,1t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc