

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (7 muncitori):***

executate 09.11.2020 :

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu-2curse.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu-15t.

executat 09-10.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, A. Gării, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, bd. Șt. cel Mare, str. Columna, str. Mit. Varlaam, str. V. Alecsandri, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

planificate 10.11.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 09.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu-3curse.

*Instalare bordure*: str. Testimițeanu-38buc.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu-5,1t.

planificate 10.11.2020:

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Instalare bordure:* str. Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 09.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. Doina, str. Socoleni, str. Florilor, str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. T. Vladimirescu, str. Pușkin, bd. Șt. cel Mare.

*Slubrizarea manuală*: C. Orheiului-2curse, bd. Moscova-2curse.

*Frezare denivelări*: bd. Moscova (racordări)-78m2.

*Demolarea betonului*: bd. Moscova (racordări)-1m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova (racordări)-2,85t.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova (racordări)-1m3.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Moscova (racordări)-1fînt. rid.

planificate 10.11.2020:

*Excavare/transportare sol:* bd. Moscova (racordări)

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Moscova (racordări).

*Amenajarea betonului asfaltic:* bd. Moscova (racordări).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 09.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. Grenoble, str. V. Crucii.

*Evacuare gunoi:* str. V. Crucii, 4/2-2curse.

*Amenajare pietriș*: str. V. Crucii, 4/2-18t.

planificate 10.11.2020:

*Asfaltare trotuar:* str. V. Crucii, 4/2.

*Asfaltare rosturi pod*: Estacada Sîngera.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 09.11.2020:

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3curse.

*Instalare bordure mici*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-50buc.

planificate 10.11.2020:

*Amenajare trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 09.11.2020:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-70buc.

planificate 10.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Albișoara.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 09.09.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Sarmizegetusa-38buc., str. Burebista-16buc.

Reparația canalizării pluviale: str. Petricani-9gril.rid., 2gril.inst.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Albișoara.

planificate 10.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Trandafirilor.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 09.11.2020:

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-60t.

*Montarea pavajului*: bd. Moscova-77m2.

planificate 10.11.2020:

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova.

*Montarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 10.11.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Buiucani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc