

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 09.06.2020:

*Gunoi manual*: str. Lacului – 0.5 curse.

 str. G. Meniuc – 0.5 curse.

*Demontare borduri vechi*: str. Testimiţeanu – 43 buc.

*Montare borduri*: str. Testimiţeanu – 43 buc.

*Demontare pavaj*: str. Testimiţeanu – 10 m2.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 5 tn.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu – 37 buc.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeţ, Str. M. Mică, str. I.C. Suruceanu, str. T. Strişcă, str. T. Strișcă, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hînceşti, str. Pietrarilor, str. L. Kzacinschi, str. Spinului, str. Ialoveni, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. T. Baltă, str. Docuceaiev.

planificate 10.06.2020:

*Gunoi manual:* str. Lomonosov, str. Corolenco*.*

*Decapare borduri:* str. Testimiţeanu*.*

*Decapare pavaj:* str. Testimiţeanu*.*

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Testimiţeanu*.*

*Montare borduri:* str. Testimiţeanu*.*

*Montare pavaj:* str. Testimiţeanu*.*

***sect. Buiucani:***

executate 09.06.2020:

*Asfaltare în beton asfaltic*: str. I. Pelivan – 10,3 tn.

*Amenajarea fundației în pietriș*: bd. Al. Iulia – 21,6 tn.

planificate 10.06.2020:

*Frezare parte carosabilă, în nopate*: str. I. Pelivan.

*Amenajarea , compactare pietriș*: bd. Alba Iulia.

planificate 10-11.06.2020:

*Frezare parte carosabilă*: str. I. Pelivan.

***sect. Rîşcani:***

executate 09.06.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Costin – 1 cursă, remorcă.

*Gunoi manual:* str. Rădăițeanu – 1 cursă, remorcă.

*Excavare/transportare pămînt:* str. M. Costin – 2 curse (basculant mic, Zil).

*Demolarea betonului și betonului asfaltic:* str. M. Costin – 2,6 m3.

*Borduri noi:* str. M. Costin – 50 ml.

*Compactare sol:* str. M. Costin – 60 ml.

*Compactare pietriș:* str. M. Costin – 60 ml.

executate 09.06.2020-10.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Cantemir, str. Petricani, str. C. Orheiului – 4 borduri, str. Bd. Voievod, str. Al. Russo, str. Kiev, bd. Moscova, bd. Renaşterii.

planificate 10.06.2020:

*Dezbatere beton:* str. M. Costin.

*Pregătirea fundației:* str. M. Costin.

*Excavare gunoi:* str. M. Costin.

*Demontare beton asfaltic și beton:* str. M. Costin.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. M. Costin.

*Pregătirea fundației:* str. M. Costin.

*Montare borduri:* str. M. Costin.

***sect. Botanica:***

executate 09.06.2020:

*Montarea zidării:* str. Zelinski – 78 buc*.*

*Excavarea/transportarea gunoi:* str. Zelinski – 6 curse (4 Kamaz, 2 Zil)*.*

*Salubrizare stații de așteptare:* șos. Muncești – 13 stații.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Munceşti, str. Pandurilor, str. Minsk, str. Pădurii, str. Sarmisecetusa, str. Trandafirilor, str. Cuza-Vodă, str. Grenoble, str. Valea Crucii, str. Gr. Botanică.

executate 09.06.2020-10.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Dacia, Viaduct, bd. Dacia (buzunare-4 borduri interioare), bd. Decebal, bd. Traian, str. Independenţei, str. H. Botev, str. Burebista, nod rutier șos. Muncești.

planificate 10.06.2020:

*Montare zidării:* str. N. Zelinski.

*Compactare pietriș:* str. N. Zelinski.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. N. Zelinski.

*Salubrizare subterane.*

***sect. Ciocana:***

executate 09.06.2020:

*Exacvarea și amenajarea pietriș:* str. Otovasca, 21*V* – 7 m2, trotuar.

*Plombare după frezare:* str. M. Manole – 50 m2.

*Plombare după frezare:* str. Sargidava – 33 m2.

*Injectarea:* bd. Mircea cel Bătrîn, str. Al. Russo, str. Sadoveanu, traseu or. Chișinău-com. Tohatin, com. Colonița, com. Budești, str. G. Latină, Vadul lui Vodă.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* bd. Mircea cel Bătrîn – 4 borduri, str. Al. Russo, str. Sadoveanu, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Ig. Vieru, str. Domeniuc.

executate 09.06.2020-10.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Mircea cel Bătrîn – 4 borduri, str. Al. Russo, str. M. Manole – 4 borduri, str. G. Latină, str. Sadoveanu, str. P. Zadnipru, str. Ig. Vieru.

planificate 10.06.2020:

*Amenajare pietriș*: str. Otovasca, 21V.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Otovasca, 21V.

*Amenajare pietriș*: Aleea Mirecea cel Bătrîn.

*Compactare pietriș*: Aleea Mirecea cel Bătrîn.

***sect. OCR:***

executate 09.06.2020-10.06.2020 (în nopate):

*Aplicare marcaje longitudinale:* str. T. Vladimirescu– 570 m2.

*Aplicare marcaje treceri de pietoni:* Calea Ieșilor – 170 m2.

 bd. Alba Iulia – 160 m2.

planificate 10-11.06.2020:

*Aplicare marcaje longitudinale:* str. T. Vladimirescu.

*Aplicare marcaje treceri de pietoni:* Calea Ieșilor.

***sect. 7:***

executate 09.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Vlahuță – 12 fîntîni.

 str. Albișoara – 4 receptoare.

*Verificarea rețelei inginerești:* str. D. Rîșcanu.

*Gunoi manual:* str. Vlahuță – 1 cursă.

*Ridicarea fîntînilor la cotă:* str. Albișoara – 1 buc.

planificate 10.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. G. Latină, str. Al. Russo, 61.

*Spălare rețele:* str. G. Latină, str. Vlăhuță.

***sect. 8:***

executate 09.06.2020:

*Săpătură mecanizată:* bd. Moscova – 35 m3.

*Săpătură manuală:* bd. Moscova – 2 m3.

*Dezbatere asfalt manual:* bd. Moscova – 4 m3.

*Așternere fundației în pietriș:* bd. Moscova – 4,9 tn.

*Compactarea manuală:* bd. Moscova – 12 m3.

*Împrăștiere cu lopata:* bd. Moscova – 4 m3, manual.

*Transport gunoi:* bd. Moscova – 2 curse (6 tn).

planificate 10.06.2020:

*Construire trotuar pavaj:* bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP I. Rusu