

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru (7 muncitori):***

executate 11.06.2020:

*Gunoi manual*: str. Academiei – 0.5 cursă.

*Instalare borduri mici*: str. Testimiţeanu – 43 buc.

*Instalare borduri mari*: str. Testimiţeanu – 32 buc.

*Exacvarea/transportarea gunoi*: str. Testimiţeanu – 5 curse (3 Kamaz, 1 Zil, 1 remorcă).

*Demontare borduri vechi*: str. Testimiţeanu – 75 buc.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 11 5 m3.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu – 2 m3.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeţ, str. Testimiţeanu, str. G. Caşu, bd. Gagarin, str. I.C. Suruceanu, str. T. Strişcă, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hînceşti.

executate 11.06.2020-12.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Ismail (buzunar+pod), str. Columna, str. Varlaam, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Aleea Gării, bd. Ştefan cel Mare, str. Ciuflea, Viaduct, str. Bucureşti, str. Puşkin, str. M. Eminescu, str. Pîrcălab, str. V. Alecsandri, str. Armenească, str. Bulgară, str. Halipa, str. Tighina.

***sect. Buiucani (6 muncitori în zi, 2 muncitori în nopate):***

executate 11.06.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș*: bd. Al. Iulia – 11 tn.

*Frezare parte carosabilă și transport* : bd. Al. Iulia – 3 tn, 18 m2.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Belinski, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, Bariera Sculeni, str. Mesager, str. Alexandrescu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 11.06.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Costin – 2 curse, basculant mic, remorcă.

*Excavare/transportare pămînt:* str. M. Costin –3 curse (2 Kamaz, 1 Zil).

*Asfalt egalizare:* str. M. Costin – 7 tn.

*Demolarea betonului și betonului asfaltic:* str. M. Costin – 1,5 m3.

*Borduri noi:* str. M. Costin – 19 ml.

*Compactare sol:* str. M. Costin – 19 ml.

*Compactare pietriș:* str. M. Costin – 19 ml.

***sect. Botanica (6 muncitori):***

executate 11.06.2020:

*Montarea zidării, trotuar:* str. Zelinski – 23 buc*.*

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Zelinski – 13,2 tn*.*

*Ridicare fîntîni la cotă:* str. Zelinski – 2 buc*.*

executate 11.06.2020-12.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* nod rutier șos. Muncești, bd. Dacia, str. Viaduct, str. Belgrad, str. Brincuşi, str. Zelinski, str. Titulescu, str. Cuza Vodă, str. Butucului, bd. Decebal, str. H. Botev, str. Teilor, str. Independenței.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 11.06.2020:

*Frezare parte carosabilă:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 50 m2.

*Încărcare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 6 tone.

*Compactare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 20 ml.

*Profilare și compactare pietriș:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 200 m2.

*Excavarea/transportarea pămînt:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 2 curse, Kamaz.

executate 11.06.2020-12.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Lunca Bîcului, str. Otovasca, str. Vadul lui Vodă, str. P. Înalt, str. Uzinelor+cercuri+triunghiuri, str. M. Dragan.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 11.06.2020-12.06.2020 (în nopate):

*Aplicare marcaje longitudinale:* bd. Gr. Vieru– 500 m2.

*Aplicare marcaje treceri de pietoni:* bd. Alba Iulia – 220 m2.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 11.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* bd. Mircea cel Bătrîn – 14 receptoare.

bd. Mircea cel Bătrîn – 6 fîntîni.

*Spălarea rețele inginerești :* str. Al. Russo, 61, str. G. Latină.

*Montarea capac beton:* bd. Al. Iulia – 4 bucăți.

*Verificarea stării tehnice a rețelelor:* str. Bulgară-str. București.

***sect. 8 (9 muncitori):***

executate 11.06.2020:

*Montarea borduri mari:* bd. Moscova – 17 m.

*Săpătură manuală:* bd. Moscova – 3 m3.

*Dezbatere asfalt manual:* bd. Moscova – 22 m3.

*Așternere fundației în pietriș:* bd. Moscova – 2,0 tn.

*Săpătură mecanizată:* bd. Moscova – 53 m3.

*Transport gunoi la 15 km:* bd. Moscova – 6 curse.

***sect. 9 (5 muncitori):***

executate 11.06.2020:

*Apă canal:* str. Corolenco, 7 – 15,5 m2, H5, H7.

str. Corolenco, agenție– 2 m2, H5.

str. Lăpușnei – 5 m2, H5, H7.

str. Dimbului, 2 B – 3,6 m2, H5, H7.

str. Mateevici, 42 – 5,8 m2, H5, H7, H7.

str. Ismail, 90 – 9 m2, H5, H7.

str. Ismail/str. Kogălniceanu – 1 fîntînă.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu