

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 12.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, Dr. Viilor, str. Pioetrarilor, str. L. Kaczynski, str. Academiei.

*Salubrizarea manuală*: str. Gh. Cașu-1cursă.

*Decapare b/a uzat*: str. Testimițeanu-60m2.

*Transportare sol*: str. Testimițeanu-4curse.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu-4,3m3.

*Frezare b/ a*: str. Testimițeanu-20m2.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu-42bord.

executate 12-13.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. Șt. cel Mare, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. V. Alecsandri, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. Pușkin, str. Vl. Pîrcălab.

planificate 13.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Sihastrului.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Decaparea b/a uzat*: str. Testimițeanu.

*Instalare bordure*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 12.08.2020:

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-19m3, bd. A. Iulia (tr.)-13,6m3.

*Amenajarea trotuarului*: bd. A. Iulia (tr.)-50,8t.

planificate 13.08.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajarea părții carosabile:* bd. A. Iulia (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 11-12.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. Ierusalim, str. C. Tănase, bd. Gr. Vieru, str. P. rareș, str. Petricani.

executate 12.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

*Salubrizarea manuală:*str. M. Costin-2curse.

*Demolarea betonului*: str. M. Costin-1,2m3.

*Amenajare pavaj:* str. N. Costin-14,5m2 pavaj vechi.

*Amenajarea trotuarului*: str. M. Costin-114,7m2.

planificate 13.08.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. Albișoara.

*Demolarea bordurelor*: str. Albișoara.

*Evacuare gunoi*: str. Albișoara.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 12.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Basarabiei, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. C. Vodă.

*Amenajarea trotuarului*: str. Inculeț-453m2.

executate 12-13.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, str. Independenții, str. Burebista, str. Teilor.

planificate 13.08.2020:

*Amenajarea trotuarului*: str. Inculeț.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 12.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-6curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-120m.l.

*Instalare zidării*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-74zid.

executate 12-13.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan, str. M. Sadoveanu.

planificate 13.08.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 12-13.08.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. P. Zadnipru-170m2, str. I. Vieru-175m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Hr. Botev-120m2, str. Independenții-50m2, sect. Centru (școli)-70m2.

planificate 13.08.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. I. Vieru, str. P. Zadnipru.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Trandafirilor, str. hr. Botev, str. Teilor (școli), str. I. C. Suruceanu (școli), str. C. Vîrnav (școli), str. P. Ungureanu (școli), str. M. Mică (școli), str. Schinoasa (școli).

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 12.08.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara-2m3 săp.man., 4m3 dezb.beton.

*Reparația canalizării pluviale*: Viaduc-10m3 amenaj.sol, str. Albișoara-8jgheaburi beton, 10elem.beton, 3,8m3 pietriș, 6m3 dezb.beton, 3curse gunoi.

planificate 13.08.2020:

*Verificarea rețelelor canalizării plviale*: str. Uzinelor.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 12.08.2020:

*Excavare/transportare sol:* bd. Moscova-54m3/6curse.

*Frezarea b/ a:*  bd. Moscova-5m2.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova-60bord.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-12,9m3.

planificate 13.08.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 13.08.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Columna-M. Viteazul.

*Restabilirea săpăturilor:* mun. Chișinău.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc