

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 13.10.2020:

*Instalarea bordurelor:* str.Testimițeanu – 16 m/l.

*Săpătură manuală*: str.Testimițeanu – 4 m3.

*Lichidarea situației de avariere:* str.Testimițeanu – 20,3 t.

*Reparația canalizării pluviale*: str.Testimițeanu – 6 gril. rid.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 13,5 t.

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu – 1curs., str. Ialoveni – 1 curs.

*Excavare/transportare*: str.Testimițeanu – 2 curs.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Miorița, str. Grenoble, str. Drumul Viilor, str. Ciocîrliei, str. Trifan Baltă, str. Spicului, sos. Hîncești.

executate 13 - 14.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Izmail, str. Ștefan cel Mare, str. Ciuflea, str. Viaduc, str. București, str.Sciusev, str. Kogîlniceanu, str. A. Mateevici, str. Bernardazzi, str. P. Halippa.

executate 14.10.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. T. Strișcă, str. I.C.Suruceanu,

str. Vîrnav, str. Testimițeanu, str. Corolenco, str. Ungureanu, str. Academiei, str. Miorița, str. Grenoble,

str. Sprăncenoaia.

Planificate 15.10.2020:

*Instalarea bordurilor*: str.Testimițeanu.

*Decapare bordurilor*: str.Testimițeanu.

*Compactare sol:* str.Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale*: str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 13.10.2020:

*Salubrizarea mecanizata*: str. Columna, str. M. Dosoftei, str. Piața D. Cantemir, str. Ștefan cel Mare,

str. B. Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. A. Mateevici, str. T. Ciorbă, str. A. Lăpușneanu.

*Salubrizarea manuală*: str. B. Bodoni – 1 curs.

*Așternere betonului asfaltic:* str. B. Bodoni – 15,5 t.

*Demolarea beton asfaltic:* str. B. Bodoni – 2,5 m3.

*Frezarea părții carosabile*: str. Puskin – 35 m2.

executate 14.10.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. M. Viteazu. str. Sciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. C. Ieșilor.

Planificate 15.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. B. Bodoni.

*Frezarea betonului asfaltic*: str. B. Bodoni.

*Decapare bordurilor*: str. B. Bodoni.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 13.10.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str.Ghidighici – 1260 m2.

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici – 3 curs.

*Excavare/transportare sol*: str.Ghidighici – 3 curs.

*Amenajare pietriș*: str.Ghidighici – 11 t.

executate 13 - 14.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Puskin, str. G. Vieru, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Erusalimului,

str. P. Rareș, str. Renașterii, str. Kiev, str. A. Russo, str. B. Voievod, bd. Moscova, str. C. Ieșilor,

str. I. Creangă.

executate 14.10.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Albișoara, str. C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni,

str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo.

executate 13 - 14.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Cantemir, str. Izmail, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. Puskin,

str. G. Vieru, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Erusalimului, str. P. Rareș.

Planificate 15.10.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str.Ghidighici.

*Amenajare pietriș*: str.Ghidighici.

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 13.10.2020:

*Așternere betonului asfaltic:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 40 m2.

*Salubrizarea manuală*: str. Muncești – 1 curs., str. Bacioii Noi– 1 curs.

*Lichidarea situației de avariere:* Estacada Singera – 10 m2, str. Muncești – 10 m2.

*Salubrizarea mecanizată*: str. C. Basarabiei, str. Muncești, str. Sarmizegetuza, str. Trandafirilor,

str. Grenoble, str. C. Vodă, bd. Dacia.

Planificate 15.10.2020:

*Decapare bordurilor*: str. V. Crucii 4 ( liceu M. Grecu).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 13.10.2020:

*Așternerea stratului de egalizare:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 26 t. bet./asf.

*Excavare/transportare gunoi*:bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 3 curs.

*Compactarea petriș:*bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 1200 m2.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Drăgan, str. Sargedava,

str. M. Spătaru, str. Sadoveanu.

executate 13 - 14.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. M.cel Bătrîn , str. A. Russso, str. G. Latină, str. P. Zadnipru.

Planificate15.10.2020:

*Așternere betonului asfaltic:* bd. M.cel Bătrîn,

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate13.10.2020 :

*Aplicarea marcaj longitudinal:* bd. M.cel Bătrîn – 480 m2.

Planificate15.10.2020:

*Marcaj longitudinal:* bd. M.cel Bătrîn.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 13.10.2020 :

*Spălarea rețelelor inginerești:* str. A. Russso (subterană).

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara - demolare beton – 2 m3, săpăt. manuală – 4 m3,

amen. petriș - 3t., montarea elementelor– 8 buc., montare țeavă – 6 m.,str. Izmail (pod) - 2 gril. rid

Planificate 15.10.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Dacia, str. Teilor (subterană), str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):***

executate 13.10.2020:

*Excavare/transportare sol:* bd. Moscova – 38 m3/ 6 curs.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Moscova – 2 gril.rid.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova – 15 t.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova – 15 m2.

*Demontare pavaj*: bd. Moscova – 6 m2.

*Demontarea borduri vechi*: bd. Moscova – 12 m/l.

*Salubrizarea manuală*: bd. Moscova – 1 curs.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova – 3 m3.

Planificate 15.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova 16.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

Planificate 15.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* secorul Centru.

*Asfaltare (accesuri)*: bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.