

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 15.10.2020:

*Instalarea bordurelor:*str.Testimițeanu – 6 m/l.

*Instalarea zidării:*str.Testimițeanu – 39 m/l.

*Săpătură manuală*: str.Testimițeanu – 4 m3.

*Reparația canalizării pluviale*: str.Testimițeanu – 1 gril.rid.

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu – 2curs.

*Amenajare pietriș (trotuar):* str.Testimițeanu – 11,7 t.

*Amenajare în asfalt frezat:* str.Testimițeanu – 12,2 t.

*Excavare/transportare*: str.Testimițeanu – 1 curs.

*Salubrizarea mecanizată*: str. T. Stișcă, str. I. C. Suruceanu, str. Vîrnav, str. I. Inculeț, str.Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. Malina Mică, str. Miorița, str. L.Tkacinski, str. Drumul Viilor, sos. Hîncești.

executate 15 - 16.10.2020 ( noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. A. Puskin, str. B. Bodoni, bd. Ștefan cel Mare, str. Ciuflea, str. Viaduc, str. București, str. Izmail, str. Sciusev, str. Cogîlniceanu, str. A. Mateevici, str. P. Halippa.

Planificate 16.10.2020:

*Instalarea bordurilor*: str.Testimițeanu.

*Excavare/transportare*: str.Testimițeanu.

*Așternere betonului asfaltic:* str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 15.10.2020:

*Instalarea zidării:* str. Pelivan – 73 buc.

*Salubrizarea mecanizata*: P. D. Cantemir, str. I. Creangă, str. P. Unirii, str. C. Ieșilor, str. A. Iulia.

*Salubrizarea manuală*: str. B. Bodoni – 0.5 curs., str. A. Puskin – 1.5 curs.

*Demolarea beton asfaltic:* str. B. Bodoni – 2 m3, str. A. Puskin – 6 m3.

*Așternere betonului asfaltic:* str. B. Bodoni – 5.1 t., str. A. Puskin – 4 t., str. V. Lupu – 0.47 t.,

str. I.Pelivan – 0.83 t.

Planificate 16.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. B. Bodoni.

*Demolarea beton asfaltic:* str. B. Bodoni.

*Amenajare pietriș*: str. I.Pelivan.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 15.10.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str.Ghidighici – 900 m2.

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici – 1curs.

*Compactarea sol:* str.Ghidighici – 373 m2.

*Amenajare piatră spartă:* str.Ghidighici – 15 t.

*Demolarea beton asfaltic:* str.Ghidighici – 0.5 m3.

Planificate 16.10.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str.Ghidighici.

*Demolarea beton asfaltic:*str.Ghidighici.

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici, str. C. Orheiului.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 15.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: bd. Dacia, str. Sarmizegetuza - 0.5 curs.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Dacia - str. Traian – 0.5 curs.

*Salubrizarea stațiilor de așteptare:*șos. Muncești 12 stații - 0,5 curs.

*Decaparea bordurilor și asfaltului uzat:* str.V. Crucii 4/2 *-* 6 curse.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Muncești,str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Sarmizegetuza.

Planificate 16.10.2020:

*Lichidarea situației de avariere:*str. Teilor, str. Butucului, str. C. Vodă.

*Pregătirea fundației*: str. V. Crucii 4/2.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 15.10.2020:

*Așternere betonului asfaltic:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 1300 m2.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Voluntarilor,bd. M.cel Bătrîn,str. M. Drăgan,str. M. Spătaru,

str. Sargedava,str. Sadoveanu.

*Salubrizarea manuală*: str. Otovasca – 1 curs.

Planificate 16.10.2020:

*Așternere betonului asfaltic:* bd. M.cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 15.10.2020 :

*Aplicarea marcaj longitudinal:* str. M.Manole – 240 m2.

*Aplicarea marcaj transversal (treceri pietonale):* bd. M.cel Bătrîn – 140 m2.

Planificate 16.10.2020:

*Aplicarea marcaj longitudinal:* str. M.Manole.

*Aplicarea marcaj transversal (treceri pietonale):*bd. M.cel Bătrîn, str. B. Bodoni, bd. Moscova.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 15.10.2020 :

*Curățirea receptoarelor pluviale*:bd. Dacia - str. Teilor (subterană) – 4 buc, săpat. man – 2 m3.,

gunoi man. – 2 curs., str. Albișoara – 28 buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Armenească - 2 gril. inst.,str. Albișoara - demolare beton –

 2 m3,săpăt. manuală – 2 m3,amen. petriș –4 t., montarea elementelor– 3 buc., bet. tur. – 1,5 m3.

Planificate 16.10.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara

*Spălarea rețelelor inginerești:* str. Kiev, str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):***

executate 15.10.2020:

*Instalarea zidării:* bd. Moscova – 34 m/l.

*Decaparea asfaltului:* bd. Moscova – 174 m2.

*Compactarea manuală:* bd. Moscova – 10 m3.

*Amenajarea sol:* bd. Moscova – 8 m3.

Planificate 16.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova 16.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

Planificate 16.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor:*secorul Centru, str. Albișoara.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.