

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 16.12.2020 :

*Lichidarea situației de avariere:* Gagarin-1m2, Viaduc-0,5m2, Hîncești-1m2, Miorița-6m2, I.C. Suruceanu-3m2, Gh. Asachi-4m2, Grenoble-2m2.

*Salubrizarea mecanizată (în noapte):* str. Columna, Varlaam, Pușkin, Vl. Pârcălb, V. Micle, V. Alecsandri, Armenească, Bulgară, Tighina, Bernardazzi, Mateevici, Kogîlnicanu, Sciusev, București, 31 August,

*Salubrizarea mecanizată (în zi):* bd. Gagarin, Negruzzi, Ismail, Ciuflea, Șt.cel Mare.

planificate 17.12.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* Pod Ismail.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 16.12.2020 :

*Lichidarea situației de avariere:* str. Creangă-3m2, A. Iulia-6m2, V. Lupu-1,5m2, Paris-3m2.

*Profilarea și amenajarea în pietriș*: Ciora Borta-1500m2.

*Salubrizare mecanizată (în zi):* str. M. Viteazul+Nod rutier, Sciusev, Stere, V. Lupu, Coca, Cornului, Constituției, T. Vladimirescu.

*Salubrizarea mecanizată (în noapte):* P. D. Cantemir, C. Ieșilor+Axa, Șt.cel Mare, Creangă, P. Unirii, V. Lupu axa.

planificate 17.12.2020:

*Amenajarea și profilarea în pietriș*: s. Ciora Borta.

*Asternerea stratului de egalizare:* C. Basarabiei (nod rutier).

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 16.12.2020 :

*Salubrizare mecanizată (în zi):* str. T. Vladimirescu, Dimo, M. Costin, Studenților, Florilor, Ceucari, C. Moșilor.

*Salubrizarea mecanizată (în noapte):*bd. Renașterii, Gr. Vieru, Ierusalimului, Tănase, Pușkin, Bodoni, Kiev, Moscova, B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului, Petricani, M. Costin.

*Decapare/pregatirefundație*: str. Astronom N. Donici-174m2/6curse.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Astronom N. Donici-30,1tn.

*Încărcarea manuală și transportarea pămîntului:* str. Astronom N. Donici-3cursă.

*Montarea bordurilor:* str. Mircești-6buc.

planificate 17.12.2020:

*Excavare/transportare, compactare, amenajare în pietriș*: str. Astronom N. Donici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 16.12.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Dacia-Aeroport-12m2, Dacia buzunarele-13m2.

*Salubrizare mecanizată (în noapte):*

*Salubrizare mecanizată (în zi):* Str. Independenței, C. Vodă, Belgrad, Brîncuși, Decebal, Traian, Burebista.

planificate 17.12.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* B. Noi, Dacia, C. Vodă.

***sect. Ciocana (7 muncitori):***

executate 16.12.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-3curse.

*Săpătură manuală:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-2m3.

*Încărcarea manuală:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-3tn.

*Montarea zidăriilor:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-105buc.

*Profilarea fundației:* str. Eroii Neamului – 1100m2.

*Amenajarea în pietriș:* str. Eroii Neamului – 650m2.

*Salubrizare mecanizată:* bd. M.cel Bătrîn, A. Russo, G. Latină, P. Zadnipru, I. Vieru, Dumeniuc, Sadoveanu.

planificate 17.12.2020:

*Excavare/transportare, montarea bordurilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Amenajarea în pietriș*: str. Eroii Neamului.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 16.12.2020:

*Demontarea indicatoarelor rutiere ”parcare rezervată”:* sect. Riscani-18buc.

*Pregătirea pentru plantarea țevilor:* str. Pușkin-64găuri.

planificate 17.12.2020:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* C. Basarabiei, S. Lazo.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 16.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Viteazul - 16buc., Albișoara-20buc.,

*Reparația canalizării pluviale*: str. Petricani-6buc. (ridicare), 1cursă gunoi, Albișoara-1fînt.(coborîre), montara 1 element din beton Ø1500, dezbatrea betonului-2m3.

planificate 17.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. A. Iulia.

*Spălarea rețelelor înginerești:* bd. Decebal.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 16.12.2020:

*Săpătură mecanizată/transportare:* : bd. Moscova,26-43m3/71tn.

*Săpătură manuală:* : bd. Moscova,26-3m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova,26-38,7tn.

*Montarea pavajului:* bd. Moscova,26-67,2m2.

planificate 17.12.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (2 muncitori):***

executate 16.12.2020:

*Gunoi manual:* str. O. Goga-2curse.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP