

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 18.01.2021 :

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. Ismail tr.-160m2, Viaduc(pod)-600m2, str. Ganea-1 000m2, str. Timiș-900m2.

*Presurarea materialului antiderapant manual a pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare – Ciuflea-300m2, bd. Șt. cel Mare- Negruzzi-200m2, șos.Hîncești – Sihastrului-240m2, șos.Hîncești – Spicului-230m2, șos.Hîncești 168-230m2.

planificate 19.01.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare – Ciuflea, bd. Șt. cel Mare- Negruzzi, șos.Hîncești – Sihastrului, șos.Hîncești – Spicului, șos.Hîncești 168.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 18.01.2021 :

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. M. Viteazul (pod)-1 300m2.

*Presurarea materialului antiderapant manual a pasajelor subterane*: C. Ieșilor (Univ. I. Creangă)-260m2, str. I. Creangă (Flacăra)-120m2.

planificate 19.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant:* str. M. Viteazul tr. (pod).

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 18.01.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești-2curse.

*Presurarea materialului antiderapant manual a pasajelor subterane*: bd. Renașterii (Circ)-200m2, str. A: Russo-Kiev-200m2.

*Presurarea materialului antiderapant manual a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab-25m2, str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2, bd. Renașteri (pod)-1 500m2.

planificate 19.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Badiu.

*Excavare denivelări:* str. Badiu.

*Presurarea materialului antiderapant:* bd. Renașterii tr. (pod).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 18.01.2021:

*Salubrizare manuală:* str. Gr. Botanică-1cursă.

*Presurarea materialului antiderapant manual:* Viaduc tr.-3 000m2.

planificate 19.01.2021:

*Salubrizarea stațiilor de transport public:ș*os. Muncești-13 stații.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, .

*Presurarea materialului antiderapant:* str. Gr. Botanica tr.

***sect. Ciocana (7 muncitori):***

executate 18.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual*: str. L. Bîcului tr. (pod)-200m2.

*Presurarea materialului antiderapant manual a pasajelor subterane*: str. A. Russo-130m2.

*Salubrizarea manuală*: str. M. Manole-1cursă.

planificate 19.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant:* str. L. Bîcului tr. (pod), str. Varnița tr.(pod).

*Presurarea materialului antiderapant:* str. A. Russo (pasaj subteran).

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 18.01.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere*: șos. Hîncești-Sprîncenoaia-18buc.

*Montarea deliniatoarelor:* șos. Hîncești-Sprîncenoaia-85buc.

planificate 19.01.2021:

*Montarea deliniatoarelor:* șos. Hîncești-Sprîncenoaia.

*Montarea indicatoarelor rutiere*: șos. Hîncești-Sprîncenoaia.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 18.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. București-1cursă, str. Pușkin-1cursă.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale:* str. București, str. Pușkin, str. Romană, str. M. Spătarul, str. Otovasca.

planificate 19.01.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. L. Bîcului, str. Otovasca, str. Petricani, str. Florilor.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 18.01.2020:

*Demolare beton:* bd. Moscova-6m3.

*Incărcare/transportare beton:* bd. Moscova-13t/3curse.

planificate 19.01.2021:

*Demolare beton*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (2 muncitori):***

executate 18.12.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara, 75/6-1cursă.

18-19.01.2021

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant conform rutelor mapă iarnă- 106,5t (sare), 86,3t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc