## Notă informativă

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii

rutiere din mun. Chişinău

sect. Centru:

executate 17.04.2020:

Încărcare rumeguș manual: str. Testimiţeanu – 22,7 tn.

Săpătră manuală: str. Testimiţeanu – 2 m3.

Amenajarea fundaţiei în pietriş: str. Testimiţeanu – 5,3 tn.

Instalare borduri mari: str. Testimiţeanu – 44 buc.

sect. Buiucani:

executate 17.04.2020:

Excavarea/transportarea gunoi: str. I. Pelivan –  3 curse (3 Kamaz).

Instalare borduri mari: str. I. Pelivan –  38 buc.

Amenajarea fundației în peitriș: str. I. Pelivan –  38 buc.

executate 17-18.04.2020 (în noapte):

Salubrizarea mecanizată în nopate: str. Sciusev, str. Kogălniceanu, str. Mateevici, str. Sf. Țării, str. Lazo, str. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu, Piața Dimitrie Cantemir.

sect. Rîşcani:

executate 17.04.2020:

Egalizare binder manual: str. M. Costin – 28,2 tn.

Demolarea beton/asfaltic şi beton manual: str. M. Costin – 0,5 m3.

Salubrizare manuală: str. M. Costin – 2 cursă (remorcă).

Salubrizare mecanizată în zi: str. M. Costin, str. Albișoara, str. Calea Moșilor, str. Doina.

executate 17-18.04.2020 (în noapte):

Salubrizarea mecanizată în nopate: bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii, str. C. Tănase, str. Ierusalimului, str. Bodoni, str. Pușkin, str. Kiev, bd. Moscova, str. Al. Russo, bd. Bogdan Voievod, str. Alexandri, str. Ismail, str. T. Vladimirescu.

sect. Botanica:

executate 17.04.2020:

Montarea zidării, trotuar: str. Zelinski – 88 buc (44 ml).

Excavarea/transportarea gunoi: str. Zelinski – 3 curse (Kamaz).

Salubrizarea mecanizată în zi: nod rutier Calea Basarabiei, bd. Dacia – Aeroport, str. Pandurilor, str. Pădurii, str. Minsk, str. Gr. Botanică.

executate 17-18.04.2020 (în noapte):

Salubrizarea mecanizată în noapte: bd. Dacia, bd. Cuza Vodă, str. Belgrad, str. Brînciși, str. Zelinski, bd. Decebal, bd. Traian, str. Independenței, str. Teilor, str. Butucului, str. Fulguiești, str. H. Botev.

sect. Ciocana:

executate 17.04.2020:

Salubrizare manuală: str. Sadoveanu – 1 cursă.

Asfaltare părții carosabile sub trotuar: str. Sadoveanu – 58,1  tn.

Amorsarea suprafețelor: str. Sadoveanu – 498 m2.

Așternerea strat nisip-ciment: str. Sadoveanu – 8 m2.

Montare pavaj: str. Sadoveanu – 8 m2.

Salubrizarea mecanizată în zi: bd. Mircea cel Bătrîn, str. Al. Russo, str. G. Latină, str. Sadoveanu, str. P. Zadnipru, str. I. Domeniuc, str. Studenților.

sect. OCR:

executate 17.04.2020:

Spălarea barelor: str. Pușkin – 200 buc.

Deservirea indicatoare rutiere: sect. Centru – 59 buc.

sect. 7:

executate 17.04.2020:

Curăţirea canal pluvial mecanizat şi manual: şos. Munceşti-str. Pandurilor.

Ridicarea la cotă a fîntînilor: str. Sadoveanu – 2 receptoare vechi.

str. Sadoveanu – 1 set grilaj nou.

Verificarea rețelei de canalizare plivială: str. Pietrăriei.

Montare receptor: str. Pietrăriei – 1 bucată.

sect. 8:

executate 17.04.2020:

Încărcare şi transportare pămînt manual: bd. Moscova – 0,25 curse (Mecedes).

Încărcare şi transportare pămînt mecanizat: bd. Moscova – 0,75 curse (Mecedes).

Pregătirea platformei pt pavaj și compactarea: bd. Moscova – 39 m2.

Intalare pavaj: bd. Moscova – 24 m2.

sect. 9:

executate 17.04.2020:

Plombare cu asfalt: str Ismail – 24 m2.

Restabilirea săpături: str Albișoara, 80 – 20 m2 (H14, mășcat, h5 mărunt).

Amenajarea fundației în pietriș: str Albișoara, 80 – 5 tn.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

- Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;

- Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;

- Muncitorii sunt echipaţii cu:

- mască de protecţie

- mănuşi de protecţie

- dezinfectant

Inginer SP                                                         I. Rusu