

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 19.01.2021 :

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5cursă, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, șos.Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos.Hîncești-Spicului-0,5curse, șos.Hîncești 176-0,5curse.

planificate 20.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere*: str. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. T. Baltă, șos. Hîncești, str. Ciocîrliei.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 19.01.2021 :

*Depozitarea în grămezi a materialului antiderapant:* L-461 (M1-Condrița)-10,5t.

planificate 20.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Teodorovici, str. Paris, str. T. Vladimirescu, str. Cornului, str. Codreanu.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 19.01.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești-2curse, str. Petricani-1cursă.

*Presurarea materialului antiderapant manual:* bd. Renașterii tr. (pod).

planificate 20.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* C. Orheiului, str. Doga, str. Braniștei, str. Poștei, str-al Studenților, str. Florilor.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 19.01.2021:

*Salubrizarea stațiilor de transport public:ș*os. Muncești-13 stații.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești.

planificate 20.01.2021:

*Evacuare gunoi:*  acces Sîngera (curățire canal de scurgere).

Lichidarea situației de avariere: C. Basarabiei.

***sect. Ciocana (7 muncitori):***

executate 19.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. L. Bîcului tr. (pod)-200m2, str. Varnița tr.(pod)-120m2.

planificate 20.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Varzaru, str. Mereni, str. Floreni, str. Petrodava, str. Budești.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 19.01.2021:

*Montarea deliniatoarelor:* șos. Hîncești-Sprîncenoaia-34buc.

planificate 20.01.2021:

*Montarea deliniatoarelor:* str. Varnița-Ismail, C. Basarabiei-Haltei.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 19.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* șos. Muncești-pod Sîngera (curățare colector)-4m3 săp.man., 2curse gunoi.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Florilor-7gril.inst.+sudare, str. Petricani-2gril.inst.+sudare, str. Otovasca-3gril.inst+sudare.

planificate 20.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:*str. M. Cibotari, str. Sf. Țării, str. 31 August, șos. Muncești-pod Sîngera (curățare colector).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 19.01.2020:

*Salubrizare manuală:* bd. Moscova-1cursă.

planificate 20.01.2021:

*Demolare beton*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (2 muncitori):***

executate 19.12.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara, 75/6-1cursă.

planificate 20.01.2021:

*Restabilirea săpăturilor:*mun. Chișinău.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc