

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru (7 muncitori):***

executate 18.06.2020:

*Gunoi manual*: str. Tăbăcăria Veche – 1 cursă (Mercedes).

*Săpătră manuală*: str. Testimiţeanu – 2,5 m3.

*Instalare borduri mari*: str. Testimiţeanu – 18 buc.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 16 m3.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 18.06.2020:

*Salubrizare manuală*: str. Pelivan – 3 curse (Zil).

*Frezare parte carosabilă W350*: str. Pelivan – 8,0 tn.

*Dezbatere beton asfaltic*: str. Pelivan.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Belinski, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, Bariera Sculeni, str. Mesager, str. Alexandrescu.

executate 18.06.2020-19.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Sciusev, Calea Ieşilor, str. Kogălniceanu, str. Mateevici, str. Sf. Ţării, str. S. Lazo , str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpuşneanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 18.06.2020:

*Excavare/transportare borduri:* str. M. Costin – 14 ml, 1 Kamaz.

*Gunoi manual:* str. M. Costin – 1 cursă, (Zil).

*Demolarea betonului și betonului asfaltic:* str. M. Costin – 2 m3.

*Compactare sol:* str. M. Costin – 55 ml.

*Compactare pietriș:* str. M. Costin – 47 ml.

*Demontare pavaj:* str. M. Costin – 13 m2.

*Amenajarea fundației pietriș:* str. M. Costin – 5,4 tn.

executate 18.06.2020-19.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Albişoara, str. Alecsandrii, str. Petricani, bd. Moscova, str. C. Orheiului – 4 borduri, str. Al. Russo, bd. Renaşterii, str. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Bodoni, str. Puşkin, str. P. Rareș, str. Kiev, str. Ierusalimului.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 18.06.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Zelinski – 33,7 tn*.*

*Excavare/transportare gunoi:* str. Zelinski – 4 curse (2 Zil, 2 remorcă)*.*

*Montare zidării:* str. Zelinski – 14 buc*.*

executate 18.06.2020-19.06.2020 (în nopate):

*Salubrizare mecanizată în noapte:* nor rutier şos. Munceşti, str. Burebista, str. Independenţei, str. Hr. Botev, str. Zelinschi, str. Titulescu, bd. Decebal, bd. Dacia, Viaduct.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 18.06.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Manole – 3 curse (1 Kamaz,1 remorcă, 1 Zil).

str. Otovasca – 2 curse (1 remorcă, 1 Zil).

*Excavare/transportare gunoi:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 1 cursă (1 Kamaz).

*Compactare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 20 ml.

*Încărcare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 2 tn.

*Profilare pietriș:* Aleea Mircea cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 18.06.2020:

*Montare indicatoare rutiere:* str. N. Costin-str. Sucevița – 8 buc.

*Deservire indicatoare rutiere:* sect. Centru.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 18.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Uzinelor – 35 receptoare.

str. Dg. Asachi – 6 receptoare.

str. Albișoara – 23 receptoare.

*Spălarea rețele inginerești :* str. Uzinelor, str. Albișoara.

*Gunoi manual :* 1 cursă.

***sect. 8 (9 muncitori):***

executate 18.06.2020:

*Decapare asfalt, H15:* bd. Moscova –120 m2.

*Montare pavaj:* bd. Moscova –67 m2.

*Compactare pămînt:* bd. Moscova – 50 m3.

*Transport asfalt:* bd. Moscova – 15 tn, 3 curse.

***sect. 9 (5 muncitori):***

executate 18.06.2020:

*Plombare:* str. Albișoara – 40 m2, H5, egalizare 3 tn.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu