

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 19.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Ialoveni-1cursă, str. Testimițeanu 3curse.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu- 8,3m3.

*Amenajare nisip*: str. Testimițeanu-5t.

planificate 20.08.2020:

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Decapare b/a uzat*: str. Testimițeanu.

*Amenajarea trotuarului* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 19.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Alexandrescu, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Amenajarea trotuarului:* str. I. Pelivan (tr.)-213,2t.

executate 19-20.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. A. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. A. mateevici, str. Sf. Țării, str. S. Lazo, str. Lăpușneanu, str. T. Ciorbă, C. Ieșilor, Piața D. Cantemir.

planificate 20.08.2020:

*Amenajarea trotuarului:* str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 19.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara-2curse.

*Excavare sol:* str. Albișoara-4curse.

*Amenajare pietriș (vechi):*str. Albișoara-120m2.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara-1,3m3.

*Compactare sol*: str. Albișoara-50m.l.

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara-96zid.

executate 19-20.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Moscova.

planificate 20.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara.

*Excavare sol:* str. Albișoara.

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara.

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 19.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: C. Basarabiei, șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. P. Ungureanu, str. Pădurii.

*Salubrizarea manuală*: bd. Dacia-1cursă.

*Evacuare gunoi*: bd. Dacia-2curse.

*Instalarea bordurelor:* bd. Dacia-65bord.

executate 19-20.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, str. Burebista, str. Independenții, str. Hr. Botev, str. Teilor, bd. Decebal, str. Titulescu, str. Zelinski, Viaduc.

planificate 20.08.2020:

*Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public*: șos. Muncești.

*Instalarea bordurelor:* bd. Dacia

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 19.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi:*bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2curse.

*Săpătură manuală:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-5m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-80m.l.

*Instalarea bordurelor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-9bord.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-40zid.

planificate 20.08.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 19-20.08.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Socoleni-350m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):*sect. Centru (școli)-120m2, sect. Rîșcani (școli)-85m2.

planificate 20.08.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Socoleni.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. V. Trandafirilor, str. Doina, str. Mircești, str. P. Rareș.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 19.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-3jgheaburi beton, 9elem.beton, 3,8m3 pietriș.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-14m3 săp. man., 4m3 dezb.beton, 2curse gunoi, str. Uzinelor-29buc.

planificate 20.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. L. Deleanu.

*Verificarea rețeleor canalizării pluviale*: str. A. Russo (pasaj subteran).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 19.08.2020:

*Demolare beton:*  bd. Moscova-0,5m3.

*Decapare b/a uzat*: bd. Moscova-1m3.

*Montare pavaj*: bd. Moscova-106m2.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-6,03m3.

*Transportare gunoi*: bd. Moscova-3t.

planificate 20.08.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 20.08.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Centru, sect. Buiucani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc