

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 21.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu (tr.)-2curse.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-3m3.

*Decapare/transportare b/a uzat*: str. Testimițeanu (tr.)-2curse.

*Instalarea bordurelor*: str. Tesimițeanu (tr.)-32buc.

*Frezarea b/a (racordări)*: str. Testimițeanu-65m2.

executate 21-22.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Docuceaeev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi, str. A. Sciusev.

planificate 22.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. Testimițeanu (tr.).

*Frezarea b/a (racordări)*:str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 21.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. V. Belinski, str Alexandrescu.

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.)-6curse.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-83buc.

planificate 22.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (9 muncitori):***

executate 21.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Doina, C. Orheiului, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. I. Pelivan (tr.)-3curse.

*Excavare/transportare sol:* str. I. Pelivan (tr.)-3curse.

*Demolarea betonului*: str. I. Pelivan (tr.)-2,3m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-31buc.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-176m2 pietriș vechi.

planificate 22.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Botanica (9 muncitori):***

executate 21.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-2curse.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-83buc.

executate 21-22.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Teilor.

*Frezarea părții carosabile*: bd. Dacia-500m2.

planificate 22.09.2020:

*Plombarea părții carosabile:* str. Zelinski.

*Instalarea bordurelor:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 21.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-7curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3m3.

*Compactarea fundației*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-50m.l.

*Profilarea pietrișului*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1 000m2.

*Instalarea zidăriilor:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-30buc.

executate 21-22.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. A. Russo, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

planificate 22.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (13 muncitori):***

executate 21.09.2020 :

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Zelinski-22buc.

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Doina-350m2.

executate 21-22.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):*str. A. Sciusev-70m2, str. Dimo-60m2.

planificate 22.09.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. V. Alecsandri, str. Zelinski, str. Academiei.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. A. Sciusev, str. Dimo.

*Demontare denivelatoare*: str. Testimițeanu.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7 muncitori):***

executate 21.09.2020:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara-4m3 dezb.beton, 6m3 săp. man., 6curse excav/transp gunoi, str. Petricani-26buc.

planificate 22.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 21.09.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* bd. Moscova-2curse.

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova-12,9m3.

*Instalarea bordurelor:* bd. Moscova-17buc.

*Instalatrea zidăriilor*: bd. Moscova-6buc.

*Montare pavaj tactil*: bd. Moscova-1,75m2.

*Transportare gunoi:* bd. Moscova-2curse.

planificate 22.09.2020:

*Evacuare gunoi:* bd. Moscova.

*Amenajare pietriș*. Bd. Moscova.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 22.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Buiucani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc