

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 22.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. T. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. Vîrnav, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Korolenc, str. Miorița,str. Grenoble, șos. Hîncești.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu (tr.)-8curse.

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-3curse.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-3m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)-54buc.

*Frezarea b/a (racordări)*: str. Testimițeanu-75m2.

planificate 23.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. Testimițeanu (tr.).

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executat 22.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului, str. Coca.

*Salubrizarea manuală*: str. I. Pelivan (tr.)-1cursă.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-6curse.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-83buc.

planificate 23.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 22.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

*Salubrizarea manuală:* C. Orheiului-1cursă.

*Excvare/transportare b/a uzat:* str. I. Pelivan (tr.)-3curse.

*Excvare/transportare sol:* str. I. Pelivan (tr.)-3curse.

*Demolarea betonului*: str. I. Pelivan (tr.)-1,8m3.

executate 22-23.09.2020 (în noapte):

*Frezarea denivelărilor:* str. B. Voievod-100m2, bd. Renașterii-700m2.

planificate 23.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 22.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-1cursă.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-63buc.

*Plombarea părții carosabile:* str. Zelinski-30m2.

planificate 23.09.2020:

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 22.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Drăgan, str. M. Sadoveanu, str. Sargidava.

*Excavare/transportare gunoi:*bd. M. cel Bătrîn (aleea)-5curse.

*Compactare pietrișului*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-110m.l.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-83buc.

planificate 23.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 22.09.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. V. Alecsandri-2buc., str. Academiei-Gh. Asachi-4buc., str. Zelinski-10buc.

*Instalarea limitatoarelor de viteză*: str. Testimițeanu-12buc.

executate 22-23.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. A. Sciusev-S.Lazo-22m2, str. Mit. Dosoftei-70m2, str. Mit. Varlaam-50m2, str. Academiei-Gh. Asachi-12m2, str. Gh. Ureche (Ambasada Romîniei)-25m2, str. Gh. Ureche (PRO-TV)-15m2.

planificate 23.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Băcioii Noi.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):*  str. Mit. Dosoftei, str. A. Sciusev-S. Lazo, str. Academiei-Gh. Asachi.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Zelinski, str. M. Costin, str. V. Crucii.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 22.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Petricani-7gril.inst.+sudare.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Petricani-24buc, 1cursă gunoi, str. Albișoara-5m3 dezb.beton, 5m3 săp.man., 1cursă gunoi.

planificate 23.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, șos. Muncești, bd. Renașterii.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Petricani, bd. Renașterii.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Uzinelor.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 22.09.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat*: bd. Moscova-1cursă.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-1,5m3.

*Transportare gunoi*: bd. Moscova-2curse.

*Demolarea betonului*: bd. Moscova-0,9m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-12m3.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-100m2.

planificate 23.09.2020:

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 23.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Ciocana

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc