

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 23.11.2020 :

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu-5,1t.

*Demolare beton*: str Testimițeanu-3m3.

*Frezare denivelări:* str. Testimițeanu-120m2.

executate 23-24.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. P. Halippa, bd. Șt. cel Mare, str. București, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. Ciuflea, Viaduc.

planificate 24.11.2020:

*Frezare denivelări:* str. Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Testimițeanu.

*Demolare beton:* str. Testimițeanu.

*Amenajarea invelișului asfaltic*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 23-24.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. M. Kogălniceanu, str. A. Mateevici, str. N. Iorga, str. M. Cibotari, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu.

planificate 24.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: C. Basarabiei.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 23.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. Doina, str. Ceucari, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo, C. Orheiului.

*Salubrizarea manuală*: str. Mircești-3curse.

*Desfacere bordure:* str. Mircești-13buc.

*Amenajare pietriș*: str. Mircești-12,3t.

*Demolarea betonului*: str. Mircești-1m3.

*Instalare bordure*: str. Mircești-47buc.

executate 23-24.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, C. Orheiului, str. Petricani, str. P. Rareș, str. Ierusalim, bd. Gr. Vieru, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. Tănase.

planificate 24.11.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești, C. Orheiului.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Mircești.

*Amenajare pietriș*: str. Mircești.

*Instalare bordure*: str. Mircești.

*Frezarea părții carosabile*: str. Mircești.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 23.11.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. Grenoble, str. V. Crucii, str. P. Ungureanu.

*Evacuare gunoi*: com. Țînțăreni-4curse.

*Decapare b/a uzat*: com. Țînțăreni-6curse.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni-25t.

executate 23-24.11.2020 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* C. Basarabiei-3 800m2.

planificate 24.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: C. Basarabiei.

*Evacuare gunoi*: com. Țînțăreni.

*Decapare b/a uzat*: com. Țînțăreni.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 23.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Sadoveanu.

*Instalare zidării:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-90buc.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1m3.

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1cursă.

planificate 24.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Amenajare trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 23.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Gh. Asachi-4buc., str. Ismail-4buc., str. B. Bodoni-2buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Centru-36buc.

planificate 24.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Gh. Asachi-P. Halippa, str. M. Costin, 13, str. P. Înalt-Otovasca.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 23.11.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Grenoble-12buc., str. Gh. Asachi-16buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Burebista-4gril.rid., str. Albișoara-1gril.inst., str. Varnița, 22-10m3 săp.man.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Otovasca.

planificate 24.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Albișoara, 8.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. 31 August.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 23.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-10m3/13t.

*Demontare pavaj*: bd. Moscova-60m2.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-1m3.

*Compactare manuală*: bd. Moscova-8m3.

*Montare pavaj*: bd. Moscova-57,6m2.

planificate 24.11.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 23.11.2020:

*Amenajarea învelișului asfaltic:* str. Ismail-3m2.

planificate 24.11.2020:

*Plombarea părții carosabile:* bd. Moscova (accese).

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Botanica.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc