

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 24.06.2020:

*Excavare/transportare sol*: str. Testimiţeanu – 4 curse, Kamaz.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 4,4 tn.

*Instalare borduri mari*: str. Testimiţeanu – 41 buc.

*Așternere beton asfaltic H5*: str. Testimiţeanu – 135 m2.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu – 3 m3.

*Strat de egalizare*: str. Testimiţeanu – 10,1 tn.

*Gunoi manual*: str. Testimiţeanu – 1 cursă.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeţ, str. Testimiţenu, str. Corolenco, str. Ungureanu, str. Miorița, str. Grenoble, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strişcă, str. Vîrnav, şos. Hînceşti.

executate 24-25.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Ismail (buzunar+pod), str. Columna, str. Varlaam, bd. Gagrin, bd. Negruzzi, str. Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduct, str. Alecsandrii, str. Bucureşti, str. Mateevici, str. Halippa, şos. Hînceşti+nod rutier, str. Gh. Asachi.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 24.06.2020:

*Strat de egalizare*: str. Pelivan – 195,9 tn.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Belinski, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Alexandrescu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 24.06.2020:

*Gunoi manual:* str. Mircești – 2 curse, (remorcă).

*Excavarea/transportarea borduri și sol:* str. M. Costin – 25 ml, 2 curse (2 Kamaz).

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Mircești – 4,45 tn.

*Compactare sol:* str. Mircești – 31 ml.

*Compactare pietriș:* str. Mircești – 31 ml.

*Demolarea betonului și betonului asfaltic:* str. Mircești – 1,5 m3.

*Instalare borduri noi:* str. Mircești – 27 ml.

*Instalare zidării:* str. Mircești – 4 buc.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. C. Moşilor, str. T. Vladimirescu, str. Albişoara, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenţilor, str. Dimo, str. Florilor.

executate 24-25.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Petricani, C. Orheiului-4borduri, bd. Renaşterii, bd. Cantemir, str. P. Rareș, str. Bodoni, str. Puşkin, str. Ierusalimului.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 24.06.2020:

*Salubrizare subterane:* bd. Dacia-str. Teilor*.*

 bd. Dacia-bd. Decebal*.*

*Excavare/transportare gunoi, decapare borduri:* str. Danti Aligheri – 3 curse (Kamaz)*.*

*Amenjarea fundației în pietriș:* str. Danti Aligheri – 10 tn*.*

*Montare zidării:* str. Zelinski – 45 buc*.*

*Excavare/transportare gunoi:* str. Zelinski – 3 curse (Kamaz)*.*

executate 24-25.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* nod rutier șos. Muncești, bd. Dacia (buzunare), bd. Decebal, bd. Traian, str. Belgrad, str. Brincuşi, str. Butucului, str. Zelinscki, str. Titulescu, bd. Cuza Vodă.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 24.06.2020:

*Gunoi manual:* str. Otovasca – 1 cursă (remorcă).

 str. M. Drăgan – 1 cursă (remorcă).

*Compactare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 43 ml.

*Încărcare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 2,5 tn.

*Instalare zidării:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 86 buc.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Manoli – 4 borduri, str. Sadoveanu, str. Sargidava, str. M. Spătaru pînă la Megapolis, str. Voluntarilor.

executate 24-25.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Lunca Bîcului + pod, str. Uzinelor+cercuri+triunghiuri, Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. M. Drăgan, axa str. Sadoveanu.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 24.06.2020:

*Nu a luucrat.*

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 24.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Gh. Asachi – 14 receptoare.

*Reparația colectoarelor:* str. Petrarilor – 3 receptoare.

*Veridicarea rețelei inginerești:* str. Lunca Bîcului.

*Gunoi manual:* str. Petrarilor – 1 cursă.

*Pompare nămol:* str. Columna.

***sect. 8 (8 muncitori):***

executate 24.06.2020:

*Transportarea gunoi:* bd. Moscova – 1 cursă, 15 tn.

*Montare pavaj:* bd. Moscova – 8 m2.

*Demontare pavaj vechi:* bd. Moscova – 8 m2.

*Montare pavaj vechi:* bd. Moscova – 8 m2.

*Amenajarea fundației în pietriș:* bd. Moscova – 19 tn.

*Împrăsțiere pămînt vegetal:* bd. Moscova – 13 tn.

*Săpătură mecanică:* bd. Moscova – 10 m3.

*Instalare borduri mari:* bd. Moscova – 91 ml.

*Tăiere pavaj:* bd. Moscova – 39 ml.

***sect. 9 (5 muncitori):***

executate 24.06.2020:

*Frezare parte carosabilă:* str. Mircești – 100 m2.

*L.S.A.:* str. Mircești – 7 tn.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu