

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 25.06.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 14,9 tn.

*Decapare borduri vechi*: str. Testimiţeanu – 60 ml.

*Instalare borduri mari*: str. Testimiţeanu – 13 buc.

*Instalare borduri mici*: str. Testimiţeanu – 13 buc.

*Gunoi manual*: șos. Hîncești – 1 cursă.

*Amenajare beton asfaltic frezat*: str. Sihastrului – 149 tn.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeţ, str. Testimiţeanu, str. G. Caşu, str. Malina Miacă, str. Corolenco, str. C. Vârnav, str. Grenoble, şos. Hînceşti, str. Spicului, Drumul Viilor, str. Pietrarilor, str. I.C. Suruceanu, str. Ialoveni, şos. Hînceşti – intrarea veche, str. Lech Kacznski, str. Academiei, str. T. Strişcă, str. T. Baltă, str. Ungureanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 25.06.2020:

*Dezbaterea betonului și ridicarea fîntînilor la cotă*: str. Pelivan – 3 buc noi, 2 buc vechi.

*Montarea inelelor din beton*: str. Pelivan – 3 buc.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Mihai Viteazu, str. Al. Sciusev, str. Vasile Lupu, str. Eugen Coca, str. Tudor Vladimirescu, str. Constituţiei, str. Cornului.

executate 25-26.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Kogălniceanu, str. Lazo, str. Sf. Ţării, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpuşneanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 25.06.2020:

*Gunoi manual:* str. Mircești – 4 curse, (remorcă).

*Așternere beton asfaltic:* str. Mircești – 59 m2.

*Montare pavaj:* str. Mircești – 10 m2.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Mircești – 3,2 tn.

executate 25-26.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Petricani, str. Doina, str. Alexandru cel Bun.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 25.06.2020:

*Salubrizare subterane:* bd. Dacia-str. Teilor*.*

bd. Dacia-bd. Decebal*.*

*Excavare/transportare gunoi:* str. Danti Aligheri – 12 curse (7 Kamaz, 5 Mercedes)*.*

*Montare zidării:* str. Zelinski – 40 buc*.*

*Excavare/transportare gunoi:* str. Zelinski – 2 curse (Kamaz)*.*

executate 25-26.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Burebista, bd. Dacia, Viaduct, str. Titulescu, str. Zelinski, str. Hr. Botev, str. Teilor, str. Inedependenţei, bd. Traian.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 25.06.2020:

*Gunoi manual:* str. Otovasca – 2 curse (remorcă).

*Compactare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 65 ml.

*Încărcare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 2 tn.

*Instalare zidării:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 129 buc.

executate 25-26.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Lunca Bîcului + pod, str. Uzinelor+cercuri+triunghiuri, Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. M. Drăgan, axa str. Sadoveanu.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 25.06.2020:

*Aplicare marcaj lomgitudinal:* str. Al. Russo – 850 m2.

bd. Bg. Voievod – 300 m2.

*Aplicare marcaje – zebre:* Calea Orheiului – 120 m2.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 25.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Florilor 2/2 – 8 receptoare.

str. Florilor – 35 receptoare.

*Repararea colectorului:* str. Columna-str. M. Viteazu.

*Veridicarea colectorului:* str. Columna.

***sect. 8 (8 muncitori):***

executate 25.06.2020:

*Transportarea gunoi:* bd. Moscova – 2 curse, 30 tn.

*Amenajarea fundației în pietriș:* bd. Moscova – 12 tn.

*Săpătură mecanică:* bd. Moscova – 18 m3.

*Săpătură manuală:* bd. Moscova – 1 m3.

*Compactare manuală:* bd. Moscova – 17 m3.

*Instalare borduri mari:* bd. Moscova – 98 ml.

***sect. 9 (5 muncitori):***

executate 25.06.2020:

*L.S.A.:* str. Mircești – 5 tn, beton asfaltic mărunt.

*Apă Canal:* str. G. Alexandrescu, 6 – 15 m2, H5, H7.

Calea Ieșilor, 47 – 7 m2, H5.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu