

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 01.11.2021:

*Decapare b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului -5 curse.

*Amenajarea pietriș*: șos. Hîncești -Sihastrului -30,8 t.

*Săpătură manuală:* șos. Hîncești -Sihastrului -1,5 m3.

*Demolarea beton:* șos. Hîncești -Sihastrului -1,5 m3.

planificate 02.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Spicului, str. Ialoveni, str. Ismail.

*Decapare b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești -Sihastrului.

*Montare bordure:* șos. Hîncești -Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

planificate 02.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. Teilor.

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Montare borduri*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajare beton:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Rîşcani:***

executate 01.11.2021:

*Montare borduri*: bd. C. Vodă, 19/1 -17 buc.

planificate 02.11.2021:

*Montare borduri:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 31.10-01.11.2021 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* str. Cernăuți -1000 m2.

executate 01.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* șos. Muncești -8,4 t, bd. Dacia -6 t.

*Amenajarea pietriș*: s. Țînțăreni, str. I. Creangă -143 t.

executate 01-02.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. N. Zelinski, str. N. Titulescu, str. Hr. Botev, str. Independenței, str. Burebista.

planificate 02.11.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. Cernăuți, bd. Dacia, str. Grenoble.

*Amenajarea pietriș*: com. Țînțăreni, str. I. Creangă.

***sect. Ciocana:***

executate 01.11.2021:

*Salubrizare manuală:* str. Industrială -1 cursă.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Industrială -10 t.

executate 01-02.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt.

planificate 02.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. Teilor.

***sect. OCR:***

executate 01.11.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru -48 buc.

planificate 02.11.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* șos. Muncești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 01.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. A. Russo -2 recept. inst., str. M. Drăgan -1 capac bet.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Drăgan -26 buc., 2 curse gunoi., str. G. Latina, 61 -8 buc., șos. Muncești (canal pluvial) -10 m3 sap. man., 2 m3 dezb. bet.

*Spălarea canalizării pluviale:* str. M. Drăgan, str. Uzinelor.

planificate 02.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Ceucari, str. Iazului, str-la. Studenților.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești (canal pluvial), bd. A. Iulia, 75.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 01.11.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -107 m2.

*Montare zidării:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -10 buc.

*Amenajare beton:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri - 1 m3 (bet. turanat).

planificate 02.11.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Montare borduri*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajare beton:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 01.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Pajurii, str-la Florăriei -1 cursă.

*Lichidarea situației de avariere:* str-la. Florăriei -30 m2.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Șt. Cel Mare -20 m2.

planificate 02.11.2021:

*Amenajare pietriș:* str. G. Coșbuc, 22.

*Frezarea părții carpsabile:* str. G. Coșbuc, 22.

Ex. 022 47 12 93