

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (4 muncitori):***

executate 02.02.2021 :

*Curățarea/presurarea manuală a materialului antiderapant a pasajelor subterane:* șos.Hîncești-Sihastrului-160m2/180m2, șos.Hîncești-Spicului-220m2/230m2, șos.Hîncești, 176-160m2/180m2.

planificate 03.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* Viaduc, str. Ismail, str. V. Alecsandri, str. Miorița.

***sect. Buiucani (3 muncitori):***

executate 02.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* str. C. Stere-32m2, str. V. Lupu-17m2, str. Belinski-40m2, bd. A. Iulia-129m2, str. Pelivan-16m2.

*Curățarea manuală a trecerilor pietonale*: str. C. Stere-16m2, str. V. Lupu-36m2, str. Belinski-71m2, bd. A. Iulia-156m2, str. Pelivan-34m2.

planificate 03.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:*str. M. Viteazul, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Constituției, bd. A. Iulia.

***sect. Rîşcani (5 muncitori):***

executate 02.02.2021 :

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* str. Albișoara-40buc., bd. Gr. Vieru-21buc., str. Pușkin-18buc., str. V. Alecsandri-17buc., str. Ismail-19buc, str. Cantemir-4buc., bd. Renașterii-23buc., str. Petricani-42buc., C. Mșilor-10buc., bd. Moscova-12buc., str. B. Voievod-6buc., str. A. Russo-6buc., str. Florilor-48buc., str. Dimo-46buc., str. Studenților-4buc., str. T. Vladimirescu-8buc., str. Doga-8buc., str. Braniștei-13buc., str. Ceucari-51buc., C. Orheiului-49buc., str. Socoleni-15buc.

planificate 03.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Renașterii, C. Orheiului.

***sect. Botanica (6 muncitori):***

executate 02.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* șos. Muncești-76buc., str. Gr. Botanică-40buc., str. V. Crucii-60buc., str. Sarmizegetusa-28buc., str. Burebista-30buc., str. Independenții-45buc., str. Trandafirilor-25buc., bd. Decebal-120buc., bd. Traian-50buc., bd. C. Vodă-74buc., bd. Dacia-120buc.

planificate 03.02.2021:

*Presurarea manuală a materialului antiderapant a stațiilor de transport public:ș*os. Muncești-13 stații.

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Dacia, șos. Muncești.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 02.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Manole-2curse.

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. L. Bîcului tr. (pod)-200m2.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* bd. M. cel Bătrîn-29buc., str. M. Spătarul-36buc., str. M. Manole-44buc., str. Uzinelor-66buc., str. Otovasca-14buc., str. M. Sadoveanu-10buc.

planificate 03.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. I. Vieru, str. P. Zadnipru.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 02.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Buiucani-58buc.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: șos. Muncești (str. Gr. Botanică-Dacia)-10buc.

planificate 03.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. M. Sadoveanu, 15/2, str. Columna-B. Bodoni.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (5muncitori):***

executate 02.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara, 80/5, 80/4-6buc., 2curse, str. Aeroportului, 11-8m3 săp.man., 2curse, bd. M. cel Bătrîn, 31/2, 31/4-12buc.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. M. cel Bătrîn, 31/2, 31/4-1cap.beton.

planificate 03.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. C. Vodă, 19.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, 8, str. Uzinelor.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(3 muncitori):***

executate 02.02.2021:

*Salubrizarea manuala*: str. Varnița-11curse.

planificate 03.02.2021:

*Salubrizarea manuala*: str. Varnița.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 03.02.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Pădurii.

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Botanica.

02-03.02.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant-16,6t (nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc