

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 04.02.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. Ismail-2curse.

planificate 05.02.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi, șos.Hîncești – Sihastrului, șos.Hîncești-Spicului, șos.Hîncești 168.

*Lichidarea situației de avariere:* C. Basarabiei, str. A. Mateevici, str. A. Pușkin, str. Vl. Pîrcălab, str. 31 August, str. Tighina, str. Bolgară, str. A. Sciusev.

***sect. Buiucani (4 muncitori):***

executate 04-05.02.2021 ( în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, bd. Șt. cel Mare, PMAN, str. B. Bodoni, str. București.

executate 04.02.2021 :

*Curățarea de zăpadă a receptoarelor:* str. Bucuriei-6buc., C. Ieșilor-20buc., bd. A. Iulia-24buc., str. E. Coca-16buc., str. M. Viteazul-10buc.

planificate 05.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. M. Viteazul, str. V. Lupu, str. Constituției, bd. A. Iulia.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 04.02.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Florilor, str. Studenților.

*Salubrizarea manuală:* str. Ismail-1cursă, C. Orheiului, str. Ceucari-1cursă, str. T. Vladimirescu-2curse.

planificate 05.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. T. Vladimirescu.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Al.cel Bun, str. Goga, str. Gr. Ureche, str. Hajdeu, str. Sf. Gheorghe.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 04.02.2021:

*Amenajare în b/a suprimat:* str. Grenoble-3m2, bd. Dacia-Hr. Botev-1m2, C. Basarabiei-50m2.

planificate 05.02.2021:

 *Lichidarea situației de avariere:* bd. Dacia, str. Gr. Botanică, bd. C. Vodă, bd. Decebal.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 04.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. L. Bîcului-2curse.

*Lichidarea situației de avariere*: str. M. Sadoveanu-2m2.

planificate 05.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. L. Bîcului.

*Lichidarea situației de avariere:* str. M. Sadoveanu, bd. M. cel Bătrîn.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 04.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Ciocana-52buc.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. P. Zadnipru, 5-2buc., str. Florilor-B. Voievod-2buc., bd. A. Iulia-3buc.

planificate 05.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. V. Lupu-Constutuției, str. A. Sciusev-V. Alecsandri, str. Academiei, 5.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7muncitori):***

executate 04.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Șt. cel Mare-Pușkin-4buc., 1cursă gunoi, bd. M. cel Bătrîn, 21/3-4buc., 1cursă gunoi, bd. C. Vodă, 19/1-4buc., bd. C. Vodă-18buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Uzinelor-3gril.inst., str. Albișoara, 8-1fînt.inst., inst.+beton camera de vizitare colector Ø800mm, 1cursă gunoi.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: str. A. Russo (pasaj subteran), bd. Șt. cel Mare-A. Pușkin.

planificate 05.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Sf. Țării, str. B. Bodoni.

*Reparația canalizării pluviale*: str. A. Russo.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(3 muncitori):***

executate 04.02.2021:

*Salubrizarea manuala*: str. Varnița-10curse.

planificate 05.02.2021:

*Salubrizarea manuala*: str. Varnița.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 05.02.2021:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Buiucani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc