

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 05.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. I. Inculeț, str. N. Testimițeanu,

str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. C. Vîrnav, str. Costiujeni,

Dr. Viilor, str. Vl. Korolenko, str. M. Lomonosov.

*Amenajare pietriș:*șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)- 8,9t.

*Montare zidării*: șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)- 126buc.

*Transportarea gunoiului:* Hîncești, 176 (pasaj. subt.)- 3 curse.

*Reparația canalizării pluviale:* șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)-3fînt. rid., 3fînt. inst.

planificate 06.10.2021:

*Decapare/transportare b/a uzat:*șos. Hîncești, 176(pasaj. subt.).

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești, 176(pasaj. subt.).

*Amenajare beton asfaltic*: șos. Hîncești, 176(pasaj. subt.).

*Montare bordure*: șos. Hîncești, 176(pasaj. subt.)

***sect. Buiucani:***

executate 03-04.10.2021 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia – 840m2.

executate 04-05.10.2021 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia – 850m2.

executate 05.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Delianu, str. 27. Martie, B. Sculeni, bd. A. Iulia, str. Mesager.

*Salubrizarea manuală:* bd. A. Iulia -1cursă.

*Amenajare beton asfaltic*: bd. A. Iulia -200,9t b/a fin.

planificate06.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:*bd. A. Iulia.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan 30/2.

*Dezbaterea b/a uzat*: str. I. Pelivan 30/2.

*Montare bordure*: str. I. Pelivan 30/2.

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Pelivan 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate 05.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. N. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, C. Orheiului.

*Salubrizarea manuală:*C. Orheiului, 90A (mină)- 1cursă.

*Amenajare beton asfaltic:* C. Orheiului, 90A (mina)- 50m2, 25,3t str. egaliz.

*Demolarea b/a uzat*: C. Orheiului, 90A (mină)-1.5m3.

executate 05-06.10.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscovei, str. B. Voievod, str. A. Russo, str. Petricani, str. T. Vladimirescu.

planificate 06.10.2021:

*Amenajarea beton asfaltic:*C. Orheiului, 90A (mina).

***sect. Botanica:***

executate 05.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*bd. Dacia, bd. C. Vodă, str. Belgrad, str. C. Brîncuși, str. Butucului,

str. Muncești, bd. Traian.

*Decaparea b/a uzat:* s. Țînțăreni str. I. Creangă – 15curse.

*Amenajare pietriș*: s. Crețoaia-8t.

planificate06.10.2021:

*Excavarea solului:* access. s. Crețoaia.

*Amenajarea pietriș:* access. s. Crețoaia.

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor.

***sect. Ciocana:***

executate05.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan,

str. M. Spătaru, str. Bucovinei.

executate 05-06.10.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Bd. M. Cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, str. M. Sadoveanu, str. I. Dumeniuc, str. Studenților.

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor – 1350m2.

planificate06.10.2021:

*Excavarea/ Transportarea gunoiului:* bd. Moscovei.

*Frezarea părții carosabile:*bd. A. Iulia.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan 30/2.

*Dezbaterea b/a uzat*: str. I. Pelivan 30/2.

*Montare bordure*: str. I. Pelivan 30/2.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. I. Pelivan 30/2.

***sect. OCR:***

executate 05-06.10.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* bd. Decebal-780m2.

planificate06.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* bd. Decebal.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate05.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Grenoble 163/7 -1gril.inst.,1fînt. inst., 6m3 săp.man., 3m3 demol. bet., 36m2 compact. sol, 18 m.l țeavă, 2curse gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*:str. Grenoble- 18 buc., str. Grenoble 163- 12buc., C. Basarabiei.

planificate06.10.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Mircea Cel Bătrîn, str. M. Spătaru, .

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate05.10.2021:

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-73buc.

planificate06.10.2021:

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate05.10.2021:

*Transportarea gunoiului:* bd. C. Vodă, 19/1 -7curse.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1-5t.

*Montare zidării:* bd. C. Vodă, 19/1-30buc.

planificate 06.10.2021:

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1.

*Excavarea/ transportarea gunoiului:*bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93