

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 06.09.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str.Ismail -1cursa, str. Carbunarilor – 0,5 curse

*Frezarea părții carosabile*: Viaduc - 100 m2;

*Plombarea partii carosabile*: str.Viaduc – 506 m2;

*Salubrizarea mecanizată:*str str. Miorița; str. Grenoble; șos. Hîncești; str. Spicului; str Ialoveni; str. Ciuflea; str. T. Baltă; Dr. Viilor.

executate 06-07.09.2021(noapte):

*Salubrizarea mecanizată* str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Ascahi, str. V. Alecsandri.

planificate 07.09.2021:

*Amenajare pietris:*str.Ismail

*Amenajare beton asfaltic:*str. Ismail

***sect. Buiucani:***

executate 06.09.2021

*Salubrizarea mecanizata:*str.M.Viteazul, str.Sciusev, str.Stere, str.V.Lupu, str.str.Coca, str.T.Vladimirescu , str.Constitutiei, str.Cornului.

*Asternere beton asfaltic:* str. I.Creanga (racordări)- 41,4 t b/a mășc.

executate 06-07.09.2021(noapte):

*Salubrizarea mecanizata:* str. I.Creanga, Piața Unirii, Piața D.Cantemir, C.Iesilor,

planificate 07.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic****:***str. I.Creanga (racordari).

***sect. Rîşcani:***

executate 06.09.2021 :

*Salubrizarea mecanizata :*str.Albisoara, str.Studentilor, str. Dimo, C.Mosilor, str.Ceucari, str. Socleni, str.T.Vladimirescu.

*Frezare denivelari:* bd. C. Vodă, 13-Dacia, 39-20 m2.

*Asfaltarea partii carosabile :* bd. Cuza Voda 13-Dacia, 39 – 813 m2.

*Salubrizarea manuală:* bd. Cuza Voda 13-Dacia, 39 -1 cursa.

planificate 07.09.2021:

*Excavare,transportare gunoi:* str.Albisoara

*Amenajare pietris:str.*Albisoara

*Montare borduri: str.*Albisoara

***sect. Botanica:***

executate 06.09.2021:

*Amenajarea beton sfaltic:* str.Varsovia 2 – 103 m2

*Lichidarea situatiei de avariere:*str- la 2 Livov -22 m2

executate 06-07.09.2021(noapte):

*Salubrizarea mecanizata:* bd. Dacia, Viaduc, str. Belgrad, str.Brincusi, bd. Cuza Voda , str.Butucului, str. Zelinski, str. Titulescu.

planificate 07.09.2021:

*Lichidarea situatiei de avariere:*str. Titulescu, Cetatea Alba,Padurilor , Dimineti, Dumitriu*.*

***sect. Ciocana:***

executate 06.09.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. P.Zadnipru 14/4  *-* 2 curse

*Montare bordure:* str. P.Zadnipru 14/4 – 15 buc.

*Montare zidarii :str.* P.Zadnipru 14/4 – 20 buc.

*Sapare manuala* : P. Zadnipru 14/4 – 2 m3

*Frezarea părții carosabile:* P.Zadnipru, 14/4-20 m2

*Amenajare pietris:* P.Zadnipru 14/4 – 11,6 t.

planificate 07.09.2021:

*Evacuare gunoi:* str.P.Zadnipru, 14/4.

*Montare borduri:* str.P.Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 06-07.09.2021 (în noapte) :

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Grenoble – 140m2, str.Miorita – 120m2, șos. Muncesti -114 m2, str.M.Spataru-80m2

planificate 07.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Grenoble, Miorita

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 06.09.2021:

*Curatirea canalizării pluviale:* str. Florilor – 42buc., bd.Renasterii - Calea Orheiului – 20 buc., 3 curse gunoi

*Reparația canalizării pluviale:* str. Columna – reparare colector

*Spalarea rețelilor de canalizării pluvială*: str. Ismail 27 – 1 cursa, str. Calea Basarabiei – 1 cursa

planificate 07.09.2021

*Curatirea canalizării pluviale*: M.Viteazul-Columna , C. Basarabiei.

*Reparația canalizării pluviale:*M.Viteazul-Columna, C. Basarabiei

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 06.09.2021:

*Frezare parte carosabila:* com.Tintereni, str. Al. Cel Bun – 1 260 m2

*Amenajare/compactare pietris*: str. Ismail 27(parcare) – 350m2

planificate 07.09.2021:

*Frezare partii carosabile:* com. Țînțăreni.

*Evacuare gunoi:* com.Tintereni

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 06.09.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* bd.C.Voda 19/1 – 5 curse

*Amenajare pietris:* bd. C.Voda 19/1 – 10 t.

*Decapare b/a uzat:* str. Grenoble 259 – 1 cursa

planificate 07.09.2021:

*Montare borduri:* bd. C.Voda

*Amenajare pietris:* str. Grenoble 259

Tel: 47 12 93