

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 06.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:*  str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu.

*Decapare/transportare b/a uzat:* str. Grenoble, 176-4curse.

*Amenajare pietriș:* str. Grenoble, 176-22,3t.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Grenoble, 176-173m2.

executate 06-07.10.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 07.10.2021:

*Decapare/transportare b/a uzat:* șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.).

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.).

*Montare bordure*: șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.).

*Lichidarea situației de avariere*: str. Grenoble, str. Miorița, 5/1, 5/2, 5/3, str. Lăpușnei.

***sect. Buiucani:***

executate 05-06.10.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Columna, PMAN, bd. Șt. cel Mare, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. Mesager.

executate 06.10.2021:

*Salubrizare manuală:* str. I. Pelivan, 30/2-1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan, 30/2-10,5t.

*Montare bordure*: str. I. Pelivan, 30/2-19buc.

*Montare zidării*: str. I. Pelivan, 30/2-31buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Pelivan, 30/2-6fînt. rid., 1fînt. inst., 3inele.bet.

planificate 07.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia.

*Salubrizare manuală*: str. I. Pelivan, 30/2.

*Demolare beton*: str. I. Pelivan, 30/2.

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Pelivan, 30/2.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan, 30/2.

*Montare bordure*: str. I. Pelivan, 30/2.

*Amenajare beton asfaltic*: str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate 06.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, str. N. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, C. Orheiului.

*Salubrizare manuală:* C. Orheiului, 90A (mina)-1cursă.

*Amenajare beton asfaltic:* C. Orheiului, 90A (mina)-258m2, 5,3t str. egaliz.

executate 06-07.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:*  bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, str. Petricani.

planificate 07.10.2021:

*Salubrizare manuală:* C. Orheiului, 90A (mina).

*Amenajare beton asfaltic:* C. Orheiului, 90A (mina).

***sect. Botanica:***

executate 06.10.2021:

*Evacuare gunoi:*  acces s. Crețoaia-3curse.

*Amenajare pietriș*: acces s. Crețoaia-30t.

planificate 07.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*  acces s. Crețoaia.

***sect. Ciocana:***

executate 06.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str./ M. Spătarul, str. Bucovina.

executate 06-07.10.2021 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile*: str. Teilor-1 200m2.

planificate 07.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Transnistriei, str. Sargidava, str. Industrială.

***sect. OCR:***

executate 06-07.10.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Inculeț-80m2, str. Testimițeanu-150m2, str. T. Vladimirescu-80m2.

planificate 07.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:*  str. Inculeț, str. Testimițeanu.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 06.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Crucii, 20-1gril.inst., șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.)-5m3 demol.bet., 6m3 săp.man., 60m2 hidroizolare.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Spătarul, 13-16buc., bd. M. cel Bătrîn-24buc, 2curse gunoi.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: str. M. Spătarul, 13.

*Pompare nămol*: str. M. Spătarul, 13-7curse.

planificate 07.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Sf. Țării, str. Studenților, str. 8 Martie, str. Milano, str. Petricani, str. M. Cibotari, str. P. Halippa, str. A. Mateevici.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. M. Spătarul, bd. M. cel Bătrîn.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 06.10.2021:

*Săpătură manuală:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-0,75m3.

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-73buc.

planificate 07.10.2021:

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 06.10.2021:

*Decapare/transportare gunoi:* bd. C. Vodă, 19/1-4curse.

*Montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1-30buc.

*Montare zidării:* bd. C. Vodă, 19/1-22buc.

planificate 07.10.2021:

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93