

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 07.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Costiujeni, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. L. Kaczynski, str. Ciocîrliei, str. Trifan Baltă.

*Decapare b/a uzat:* șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.) -3 curse.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.) -34,7 tn.

*Montare zidării*: șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.) -7 buc.

*Amenajarea beton asfaltic*: șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.) – 79,5 m2., str. Grenoble, 163/7 -17m2

*Lichidarea situației de avariere*: str. Miorița, 5/1, 5/2, -14,5 m2, str. Lăpușnei – 8 m2

executate 07-08.10.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 08.10.2021:

*Salubrizarea pasajului subteran:* str. Hîncești, 186

*Salubrizarea manuală:* str. Hîncești, 186(pasaj. subt.)

*Decapare b/a uzat:* str. Hîncești, 186(pasaj. subt.)

*Amenajare pietriș*: str. Hîncești, 186(pasaj. subt.)

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Hîncești, 186(pasaj. subt.)

***sect. Buiucani:***

executate 07.10.2021:

*Salubrizare manuală:* str.M. Viteazu, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Coca.

*Amenajare pietriș*: str. I. Creangă -40 tn., str. I. Pelivan -5 tn.

*Montare bordure*: str. I. Pelivan -2 buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Pelșiovan – 8 fînt. rid., 5 inele.

*Salubrizarea manuală:* str. I. Pelivan – 1 cursă.

planificate 08.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia.

*Salubrizare manuală*: str. I. Pelivan, 30/2., bd. A. Iulia.

*Demolare beton*: bd. A. Iulia.

*Amenajare beton asfaltic*: str. I. Pelivan.

***sect. Rîşcani:***

executate 07.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. Ceucari, str. Socoleni.

*Salubrizare manuală:* C. Orheiului – 1 cursă.

*Amenajare beton asfaltic:* C. Orheiului, 90A(mină)- 293 m2.

planificate 08.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*  str. Florilor, 12/3, C. Orheiului, 90 A.

***sect. Botanica:***

executate 07.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Amenajare beton asfaltic:* str, Crețoaia- 78 tn b/a mășc. str. egaliz.

planificate 08.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str, Crețoaia.

***sect. Ciocana:***

executate 07.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* bd. M. Cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu, str. Otovasca.

*Amenajarea beton asfaltic*: str. Transnistriei – 7,5 tn b/a mășc., str. Sargidava – 5,2tn b/a mășc.

executate 07-08.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor -1400 m2.

planificate 08.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor .

*Demolare beton*: bd. Moscovei.

*Amenajarea pietrișului:* bd. Moscovei.

*Profilarea părții carosabile:* bd. Moscovei.

 ***sect. OCR:***

executate 07-08.10.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* str. V. Vodă -700 m2, str. N. Testimițeanu -120 m2.

planificate 08.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. V. Vodă.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 07.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Petricani -1 gril. inst., str. Braniștii -1 gril. inst., str. M. Sadoveanu -2 cap. bet.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. M. Cel Bătrîn – 24 buc., bd. M. Cel Bîătrîn, 22-7buc., șos. Muncești (canal pluvial).

planificate 08.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. M. Spătaru.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: șos. Muncești.

*Curățirea canalului pluvial:* str. Butucului.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale:* str. I. Creangă.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 07.10.2021:

*Excavarea / Transportarea gunoiului:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-1 cursă.

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri – 76 buc.

planificate 08.10.2021:

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 07.10.2021:

*Decaparea borduri:* bd. C. Vodă, 19/1- 4 curse.

*Montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1- 30 buc.

*Montare zidării:* bd. C. Vodă, 19/1- 23 buc.

*Amenajare pietriș*: bd. C. Vodă, 19/1- 40 tn.

Ex. 022 47 12 93