

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 08.02.2021 :

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant a pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-300m2/290m2, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-250m2/240m2, șos.Hîncești – Sihastrului-200m2/200m2, șos.Hîncești-Spicului-210m2/200m2, șos.Hîncești 176-180m2/160m2.

planificate 09.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* Viaduc tr. (pod).

***sect. Buiucani (4 muncitori):***

executate 08.02.2021 :

*Curățire/presurarea materialului antiderapant manual:* str. M. Viteazul (pod tr.)-1 364m2.

*Curățire/presurarea materialului antiderapant manual a pasajelor subterane*: C. Ieșilor (Univ. I. Creangă)-290m2, str. I. Creangă (Flacăra)-100m2.

planificate 09.02.2021:

*Curățirea manuală a stațiilor de așteptare a transportului public:* în sector.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor :* în sector.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 06.02.2021 :

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant*: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran)-100m2, str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)-100m2.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab-25m2, str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2.

executate 07.02.2021 :

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant*: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran)-100m2, str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)-100m2.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab-25m2, str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2.

executate 08.02.2021 :

*Curățirea/presurarea manuală a a materialului antiderapant:* bd. Renașterii tr. (pod)-150m2.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant*: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran)-100m2, str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)-100m2.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab-25m2, str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2.

planificate 09.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant*: bd. Renașterii tr. (pod).

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 08.02.2021:

*Curățarea manuală a materialului antiderapant a stațiilor de transport public:ș*os. Muncești-13stații.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* Viaduc tr. (pod)-3 000m2, bd. Dacia (treceri pietonale)-400m2.

planificate 09.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* Viaduc tr. (pod).

*Curățare/presurarea manuală a materialului antiderapant a pasajelor subterane:* bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor*: în sector.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 08.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. L. Bîcului tr. (pod)-200m2.

*Curățarea de zăpadă a receptoarelor*: bd. M. cel Bătrîn-44buc., str. M. Manole-60buc., str. M. Spătarul-48buc., str. Uzinelor-78buc., str. L. Bîcului-8buc., str. Voluntarilor-4buc., str. M. Sadoveanu-28buc.

planificate 09.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* str. Varnița.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. Varnița (pod)

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 05.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-68buc.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. V. Lupu-Constituției-4buc., str. A. Sciusev-V. Alecsandri-2buc., str. Academiei, 5-2buc

executate 08.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Rîșcani-44buc., sect. Ciocana-32buc.

planificate 09.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* bd. Dacia-Teilor, C. Orheiului-Ceucari, șos. Muncești-Minsk, str. Testimițeanu-Korolenco.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7muncitori):***

executate 08.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara,8-1cursă gunoi, str. Sf. Țării-1cursă gunoi, str. Independenții-1cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Dimo-reparație colector Ø300mm.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: Dr. Viilor.

planificate 09.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. A. Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. Ceucari, 2/6.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(3 muncitori):***

executate 08.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. Ismail (pod)-475m2.

planificate 09.02.2021:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Centru.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 08.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. N. Stănescu-2,5t.

08-09.02.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant-62,8t(sare), 467,3t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc