

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate08.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu.

*Frezarea părții carosabile:* șos. Hîncești-Sihastrului- 120 m2.

*Săpătură manuală:*șos. Hîncești-Sihastrului- 1 m3.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești-Sihastrului- 10 t.

*Montarea zidării:* șos. Hîncești-Spicului- 20 buc.

*Demontare beton*: șos. Hîncești-Spicului- 1 m3.

planificate09.11.2021:

*Salubrizare manuală:* str. Vl. Korolenko, str. M. Lomonosov, str. P. Halippa, str. A. Cosmescu, str. I. Ganea.

*Frezarea părții carosabile:* Dr. Schinoasei.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești -Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

executate08.11.2021 :

*Excavare/ Transportare sol:* str. V. Lupu, 55- 1cursă.

*Amenajare pietriș:* str. V. Lupu, 55- 5,4 t.

planificate09.11.2021:

*Exavare sol:* str. V. Lupu, 55.

*Amenajare pietriș*: str. V. Lupu, 55.

*Frezarea părții carosabile:*bd. A. Iulia, 93/2.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. A. Iulia, 93/2.

***sect. Rîşcani:***

executate08.11.2021:

*Decaparea beton:* bd. C. Vodă, 19/1- 0,5m3.

*Săpătură manuală:* bd. C. Vodă, 19/1-1,5 m3.

executate08-09.11.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului, str. Petricani.

planificate09.11.2021:

*Amenajare pietriș:*bd. C. Vodă, 19/1.

*Reparația canalizării pluviale:*bd. C. Vodă, 19/1.

*Montarea borduri:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 08.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Montarea borduri:* str. Cernăuți - 50 buc.

*Evacuare gunoi*: str. Cernăuți -4 curse.

*Amenajare pietriș:*com. Țînțăreni, str. I. Creangă -70 t.

planificate09.11.2021:

*Montarea borduri:*str. Cernăuți.

*Excavare sol:* str. Cernăuți.

***sect. Ciocana:***

executate08.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Teilor -1 cursă.

*Frezare racordări:* str. Teilor - 170 m2.

*Excavare/Transportare(trotuar) :*str. Teilor -2 curse

planificate09.11.2021:

*Amenajare pietriș(trotuar):*str. Teilor.

*Decaparea borduri:*str. P. Zadnipru, 3/1.

***sect. OCR:***

executate 07-08.11.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* str. I. Creangă- 650m2.

planificate09.11.2021:

*Montare indicatoare rutiere:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate08.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. A. Iulia, 168(canal pluvial)- 5 m3 săpat. man., 2 m3 dezb. Bet., 2 curse gunoi., str. Dimo -2recept. Inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești (canal pluvial)- 10 m3 sapat. man., str. Uzinelor – 24buc., str. Otovasca -8 buc., bd. A. Iulia -24 buc., 1 cursă gunoi.

planificate09.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. Petricani.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Viteazul.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate08.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 68,04 m2.

*Montare bordure:*s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 2 buc.

planificate09.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate08.11.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara -65 buc., C. Orheiului - 40 buc.

planificate 09.11.2021:

*Exavare sol:* str. V. Lupu, 55.

*Amenajare pietriș*: str. V. Lupu, 55.

*Frezarea părții carosabile:*bd. A. Iulia, 93/2.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. A. Iulia, 93/2.

*Reparația canalizării pluviale:*str. Petricani.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Viteazul.

Ex. 022 47 12 93