

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 10.09.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:*str str. Miorița; str. Grenoble; șos. Hîncești; str. Spicului; str Ialoveni; str. Ciuflea; str. T. Baltă; Dr. Viilor.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Ismail, 27 (parcare)- 2 100m2, 24,6 strat de egaliz.

planificate 13.09.2021:

*Excavare/transportare gunoi:*str.Ismail 27

*Amenajare pietriș:* str.Ismail 27

***sect. Buiucani:***

executate 09-10.09.2021(noapte):

*Salubrizare mecanizată:* Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, C. Ieșilor.

executate 10.09.2021 :

*Salubrizare mecanizată:* str.V.Belinschi , str.Pelivan , str.N.Costin, str.Deleanu , str. 27 martie, B.Sculeni, str.Mesager,

*Salubrizare manuală:* C. Ieșilor.- 1cursa

*Amenajare pietriș:* C. Ieșilor - 4,8 t

*Amenajare pietriș anrobat:* C. Ieșilor – 98 t

*Amenajare beton asfaltic:* str. I. Neculce – 30.5 t

*Amenajare pietriș:* str.I.Creanga – 5,2 t

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Creanga(Dendrariu) – 2 curse

*Excavare/transportare gunoi:*str.I.Neculce - 2 curse

planificate 12-13.09.2021:

*Frezarea părții carosabile*: C. Ieșilor

planificate 13.09.2021:

*Frezarea părții carosabile*: C. Ieșilor

*Amenajare beton asfaltic:* C. Ieșilor

***sect. Rîşcani:***

executate 10.09.2021 :

*Excavare/transportare sol:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-2curse.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara-Renașterii (tr.) - 20,9 t

*Salubrizare manuală:* str. Albișoara-Renașterii(tr) *–* 2 curse

*Compactarea manuala:* str. Albișoara-Renașterii(tr) – 30m2

*Montare zidării:* str. Albișoara-Renașterii(tr) - 1buc.

*Montare bordure:* str. Albișoara-Renașterii(tr) - 5 buc.

*Demolare b/a :* str. Albișoara-Renașterii(tr) - 1,5m3

executate 10-11.09.2021(noapte):

*Salubrizare mecanizată:* bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. P. Rareș, str. Petricani, C. Moșilor.

executate 11.09.2021 :

*Salubrizare mecanizată:* str.Albisoara, str.T.Vladimirescu, C.Orheiului, str.Ceucari, str.Socoleni, str.Studentilor, str.Dimo, str.Florilor.

planificate 13.09.2021:

*Lichidarea situatiei de avariere:*str.Colina, str.Puskin, str.Albisoara, str.Botezat, str.Zaikin, str.Moara Rosie.

***sect. Botanica:***

executate 10.09.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* Cet.Alba – 43m2, str.Busuiucesti- 25m2,

*Amenajare beton asfaltic:*Muncesti – 2t b/a fin. 3 curse

executate 11.09.2021:

*Salubrizare mecanizată:*Muncesti, str.Pandurilor, str. Sarmisegetuza, str.Trandafirilor, str.V.Crucii, str.Grenoble.

executate 12-13.09.2021(noapte):

*Salubrizare mecanizată:*str.Burebista, str.Independentii, str. Hristo Botev, bd.Dacia, Viaduc, bd.Decebal,str.Zelinski, str.Titulescu.

planificate 13.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*com.Tintereni str.Morii

***sect. Ciocana:***

executate 10.09.2021 :

*Amenajare beton asfaltic:*str.Uzinelor – 1t

*Amenajare beton asfaltic:*str.Al.Russo – 1t

*Amenajare beton asfaltic:*str.G.Latina 19/1 – 3t

*Amenajare beton asfaltic:*str.P.Zadnipru – 1t

*Salubrizare mecanizată:* str.Voluntarilor, str.M.Manole, str.M.Dragan, str.Sargiedava, str.M.Spataru, str.Bucovinei.

executate 10-11.09.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str.L.Bicului, str.Uzinelor, str.V.lui Voda, str.P.Inalt, str.Otovasca.

executate 11.09.2021 :

*Salubrizare mecanizată:*str.M.cel Batrin, str.A.Russo,str.G.Latina, str. Vieru, Str.P.Zadnipru, str.Dumeniuc, str.Studentilor, str.Sadoveanu.

executate 12-13.09.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str.L.Bicului, str.Uzinelor, str.V.lui Voda, str.P.Inalt, str.Otovasca.

*Spalarea partii carosabile:* M.cel Batrin, str.A.Russo, str.G.Latina, str. Vieru, str.P.Zadnipru, str.Dumeniuc.

planificate 13.09.2021:

*Montare bordure:*str.P.Zadnipru 14/4

***sect. OCR:***

executate 10-11.09.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*str.M.Manole – 300m2, str.Bucovinei – 1 100m2

executate 12-13.09.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*str. Ungureanu – Strisca – 350m2

planificate 13.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Ungureanu , str.T.Strisca, str.I.C.Suruceanu.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale*** ***:***

executate 10-11.09.2021(în noapte):

*Curatarea canalizarii pluviale* : str. Columna-M. Viteazul (colector)-pompare apă.

executate 11.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Columna-M. Viteazul – 10m3 sap.man., 2m3 – demol.bet., 1 cursa gunoi.

planificate 13.09.2021

*Reparația canalizării pluviale:*bd..St.Cel Mare – ridic.recept.

*Curatarea canalizarii pluviale* : C.Basarabiei, str.Padurii – Sarmisegetuza,

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 10.09.2021:

*Excavare/transportare sol:* com. Țînțăreni, str. Al. Cel Bun - 93m3/8curse.

planificate 13.09.2021:

*Excavare/transportare sol:* com. Țînțăreni str. Al. Cel Bun.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 10.09.2021:

*Decapare b/a uzat:* str. Grenoble, 259- 3curse.

planificate 13.09.2021:

*Montare bordure:* bd.C.Voda 19/1

*Decapare b/a uzat:* str.Grenoble 259

*Amenajare pietriș:* str.Greboble 259

Tel: 47 12 93