

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 oameni) :***

executate 11.02.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Ciuflea, Viaduc, bd. D. Cantemir, str. Albișoara, str. București.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* șos. Hîncești, 176-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse.

planificate 12.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a mat. antiderapant (pasaje subterane):* șos. Hîncești, 176, șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești-Sihastrului, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea.

***sect. Buiucani (5 oameni):***

executat 11.02.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. Constituției, str. T. Vladimirescu.

*Salubrizarea manuală*: C. Ieșilor-2curse.

planificate 12.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a mat. antiderapant:* str. I. Creangă (Flacara) (pasaje subterane), str M. Viteazul.

***sect. Rîşcani (6 oameni):***

executate 11.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii-3curse.

planificate 12.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* bd. Renașterii tr. (pod).

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant , curățire*: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran), str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab, str. Petricani-C. Moșilor, str. Petricani, 25-33, bd. Renașteri (pod).

***sect. Botanica (7 oameni):***

executate 11.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. Dacia-1cursă.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Traian.

*Amenajare în b/a suprimat*: bd. Decebal-2m2, Dr. Băcioi-4m2, C. Basarabiei-21m2.

planificate 12.02.2021:

*Curățire/presurare material antiderapant manual a a stațiilor de transport public:ș*os. Muncești.

*Curățire/presurare material antiderapant manual:* Viaduc tr., str. L. Bîcului tr. (pod).

*Curățire/presurare material antiderapant manual (pasaje subterane):* bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

***sect. Ciocana (5 oameni):***

executate 11.02.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Uzinelor-2curse.

planificate 12.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. L. Bîcului tr. (pod), str. Varnița tr. (pod).

***sect. OCR (14 oameni):***

executate 11.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. V. Alecsandri-31 August-4buc., str. Ismail (str. Gr. Ureche-M. Kogălniceanu)-8buc.

planificate 12.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7 oameni):***

executate 11.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Ceucari, 2/6-betonare placa de beton, 5m3 demol.beton, 10m3 săp.man., str. M. Spătarul-1fînt. rid, 4cap.beton, 3m3 săp.man., str. A: Russo, 18/1-1fînt.rid.

planificate 12.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Gr. Vieru, bd. Șt. cel Mare, str. M. Spătarul, str. Transnistria.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) (4 oameni):***

executate 11.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Varnița-7curse.

planificate 12.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. Ismail (pod).

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 11.02.2021:

*Curățirea canalului de scurgere a apelor pluviale*: Viaduc-2curse.

planificate 12.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* Viaduc tr.

11-12.02.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant-28,9t(sare), 437,4t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc