

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 12.08.2021:

*Salubrizarea manuală*: bd. Gagarin-1cursă; Viaduc-1cursă.

*Demolare beton:* Viaduc-1m3;

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Gagarin-119.55m2

*Salubrizarea mecanizată*: str. Miorița; str. Grenoble; șos. Hîncești; str. Spicului; str Ialoveni; str. Ciuflea; str. T. Baltă; Dr. Viilor.

executate 12-13.08.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată*: șos. Hîncești; str. Ismail; str. Columna; bd.Gagarin; bd. Negruzzi; Aleea Garii; bd. D. Cantemir.

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc-650m2;

*Spalarea părții carosabile:* bd. Ștefan cel Mare; bd. D. Cantemir; str. Albișoara; bd. Gagarin; bd. Negruzzi; str. Ciuflea; str. Grenoble; str. Miorita.

planificate 13.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* Viaduc.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Gagarin; Viaduc.

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc.

***sect. Buiucani:***

executate 12.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski- 2curse.

*Frezarea părții carosabile:* str. V. Belinski-40m2

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Belinski-19fînt.inst.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Belinski; str. Pelivan; str. N. Costin; str. L. Deleanu; 27 Martie; str. B Sculeni; str. Mesager.

executate 12-13.08.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată*: C. Ieșilor; str. Mit. Dosoftei; bd. Șt. cel Mare; PMAN;

planificate 13.08.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. V. Belinski;

*Montare bordure:* str. V. Belinski;

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Belinski;

*Amenajare pietriș*: str. V. Belinski;

*Amenajare beton asfaltic:* str. V. Belinski;

***sect. Rîşcani:***

executate 12.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. C. Vodă-Dacia, 39 -16.14t str. egaliz.

*Frezarea părții carosabile:* bd. C. Vodă-Dacia, 39 -110m2.

planificate13.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. C. Vodă-Dacia, 39;

*Demolare beton*: bd. C. Vodă-Dacia, 39.

***sect. Botanica:***

executate 12.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* com. Țînțăreni, str. Morii-8 curse.

*Amenajare pietriș anrobat:* com. Țînțăreni, str. Morii-132.2t.

planificate13.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* com. Țînțăreni, str. Morii.

*Frezarea părții carosabile:* str. Varșovia 2; str. Praga 82.

***sect. Ciocana:***

executate12.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. M. cel Bătran-3curse;

*Amenajare beton asfaltic:* str. I. Creangă (racordări)-1t b/a ; bd. M. cel Bătran-5.3t

*Demolare beton*: bd. M. cel Bătran-5m3

executate 12-13.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Uzinelor, str. L. Bîcului, bd. M. Cel Bătrîn, str. A. Russo, str. V. Lui Vodă.

*Spălarea părții carosabile:* str. Uzinelor, str. M. Manole, bd. M. Cel bătrîn, str. A. Russo, str. V. Lui Vodă.

planificate 13.08.2021:

*Amenajare b/a suprimat:* bd. M. cel Bătrîn

*Salubrizarea manuală:* str. Rădăuțanu- Bucovina.

***sect. OCR:***

planificate 13.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*: Instituții de învățămînt sec. Centru; sec. Buicani; sec Botanica.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 12.08.2021:

*Reparația canalizarii pluviale:* str. Belinschi -2curse excav/transp.sol; 10m2 comp.sol; 3m3 săp.man; 3m3 demol.bet.; 4t pietris; 5buc jgheb.beton; 15 elem.pre.; 7 gril.inst.; 2 fint.inst., 2.5 bet.turnat.

*Spălarea rețelei canalizarii pluviale:* str. A Russo .

planificate 13.08.2021

*Reparația canalizarii pluviale:* str. Odessa; str. Zelinski.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale:* str. Nistor; str. Albisoara;

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 12.08.2021:

*Amenajarea betonului:* : str. Ismail, 27 (parcare)-0.13m3

*Montare bordure:* : str. Ismail, 27 (parcare)-37.1buc.

*Compactarea solului*: str. Ismail, 27 (parcare)- 7m3.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Ismail, 27 (parcare)- 2 buc.

*Excavare/transportare sol:* str. Ismail, 27 (parcare)- 125m3/15curse;

planificate 13.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Ismail, 27 (parcare).

*Montare bordure*: str. Ismail, 27 (parcare).

*Compactarea solului*: str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

planificate 13.08.2021:

*Desfacere/montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1.

Tel: 47 12 93