

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 13.04.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț-5curse.

*Montare bordure*: str. Inculeț-60buc.

*Săpătură manuală*: str. Inculeț-3,5m3.

*Desfacere bordure*: str. Inculeț-60buc.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-22t.

*Amenajare sol*: str. Inculeț-18m3.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Inculeț-1fînt.rid.

planificate 14.04.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executat 13.04.2021:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan, 30/2-3,7t.

*Montare bordure*: str. I. Pelivan, 30/2-20buc.

planificate 14.04.2021:

*Montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate 13.04.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Voluntar Filip Lupașcu-5curse.

*Amenajare pietriș*: str. Voluntar Filip Lupașcu-5t.

*Montare bordure*: str. Voluntar Filip Lupașcu-76buc.

*Demolare beton*: str. Voluntar Filip Lupașcu-0,25m3.

planificate 14.04.2021:

*Montare bordure*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

*Amenajare pietriș*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

***sect. Botanica:***

executate 13.04.2021:

*Montare bordure*: bd. Dacia, 52-9buc.

*Evacuare gunoi:* str. Titilescu, 18-2curse.

planificate 14.04.2021:

*Excavare sol*: str. Titulescu, 18.

*Montare bordure:* str. Titulescu, 18.

***sect. Ciocana:***

executate 13.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Sargidava-1cursă, str. M. Manole-1cursă.

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4-4curse.

*Săpătură manuală*: str. P. zadnipru, 14/4-0,5curse.

*Amenajare pietriș*: str. P. Zadnipru, 14/4-6,3t.

*Amenajare/compactare b/a frezat*: Calea Dacilor-238,5t.

planificate 14.04.2021:

*Desfacere bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Montare bordure*: str. P. Zadnipru, 14/4.

*Amenajare/compactare b/a frezat*: Calea Dacilor.

***sect. OCR :***

executate 13.04.2021:

*Instalare indicatoare rutiere:* str. Tighina-M. Kogălniceanu-6buc., str. P. Halippa-Cosmescu-12buc., str. Miorița-Hîncești-2buc., str. Miorița-Gh. Asachi-1buc., str. Pietrarilor (Policlinică)-4buc.

*Spălarea barei de protecție*: str. M. Viteazul-170m.l.

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Centru-12buc.

planificate 14.04.2021:

*Instalare indicatoare rutiere:* str. Tighina-Kogălniceanu, str. Cet. Albă-Sarmizegetusa.

*Spălare parapet*: str. M. Viteazul.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 13.04.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. Belinski, 59-2fînt.inst., 2elem.beton, str. I. Neculce-1gril.inst, 2elem.beton, str. Zaikin-3gril.rid., 3elem.beton, 1cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Miorița-18buc., str. Grenoble-28buc., 1cursă gunoi.

planificate 14.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești, bd. M. cel Bătrîn, 31/3.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Hr. Botev, str. Grenoble, bd. M. cel Bătrîn, 31/3.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 13.04.2021:

*Compactare manuală*: str. Inculeț-21m3.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-7t.

*Montare bordure*: str. Inculeț-45buc.

planificate 14.04.2021:

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 13.04.2021:

*Excavare/transportare sol*: str. Alcedar-4curse.

*Amenajare pirtriș*: str. Alcedar-50t.

*Profilare acostament/pietriș*: str. Alcedar-1 000m2.

planificate 14.04.2021:

*Excavare/transportare sol*: str. Alcedar.

*Amenajare pirtriș*: str. Alcedar.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc