

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 13-14.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:* bd.St.cel Mare, Viaduct; str. Ciuflea; bd. Gagarin; bd. Negruzzi; Aleia Gări; str.Izmail; str. Halipa; șos Hancești; str. Gh. Asachi; str. V. Alexandrii.

*Excavare b/a uzat:*str.Ismail 27 - 7 curse.

*Amenajare pietris:* str.Ismail 27 - 25t

*Salubrizare manuala:*str.Testimiteanu - 1cursa

*Salubrizarea subteranelor:*str.Ciuflea – 0,5 curse, str.Negruzzi – 0,5 curse, sos.Hincesti 176 - 0,5 curse , str.Spicului – 0,5 curse, str.Sihastrului – 0,5 curse

planificate 14.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Ismail 27

*Amenajare pietriș:* str.Ismail 27

*Lichidarea situatiei de avariere:*str.Puskin, str.Ciuflea

***sect. Buiucani:***

executate 10-11.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:*P.M.A.N., bd.St.cel Mare , str.Columna, str.Dosoftei, P.D.Cantemir, C.Iesilor, str.Mesager.

executate 12-13.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:*P.D.Cantemir, str.I.Creanga, P.Unirii, str.A.Iulia, C.Iesilor.

executate 12-13.09.2021 :

*Frezarea partii carosabile:*C.Iesilor -964m2

executate 13.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* C.Iesilor – 126,2 t

*Frezarea partii carosabile:*C.Iesilor -35m2

*Amenajare beton asfaltic:*str.I.Neculce – 23,8t

*Salubrizare mecanizata:*str.M.Viteazul, str.Sciusev, str.C.Stere, str.V.Lupu, str.Coca, str.Constitutiei, str.Cornului, str.T.Vladimirescu.

planificate 14.09.2021:

*Amenajare pietriș:* Calea Trusenilor.

*Amenajare beton asfaltic:* Calea Trusenilor.

*Frezarea părții carosabile*: Calea Iesilor.

***sect. Rîşcani:***

executate 13.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:*str.Albisoara, C.Mosilor, str.Socoleni, C.Orheiului, str.Ceucari, str.Studentilor,str.Florilor, str.N.Dimo.

*Salubrizare manuala:* str.Albisoara - Renasterii- 2 curse.

*Amenajare pietriș:* str.Albisoara – Renasterii – 10,5 t

*Lichidarea situatiei de avariere:*str.Zaichin – 9m2, tr. Albisoara- Ismail – 8m2, str.Z.Arbore – 1.9m2

executate 13-14.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:*bd.Renasterii, str.Kiev, bd.Moscovei, str.A.Russo, str.B.Voevod, C.Orheiului, str.Petricani.

planificate 14.09.2021:

*Excavare/transportare sol:* str.Albisoara – Renasterii.

*Amenajare pietriș:* str.Albisoara – Renasterii.

***sect. Botanica:***

executate 13.09.2021:

*Evacuare gunoi:*com.Tintereni str.Morii – 4 curse.

*Amenajare pietris:* com.Tintereni str.Morii - 1cursa

*Salubrizare mecanizata:*sos.Muncesti, str.G.Botanica, str.Sarmisegetuza, str.Trandafirilor, str.Morii com.Tintereni.

planificate 14.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*com.Tintereni str.Morii

***sect. Ciocana:***

executate 13.09.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.Voluntarilor, str.M.Manole, str.Sargidava, str.M.Dragan, str.Spataru, str.Bucovinei

executate 13-14.09.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.M.cel Batrin, str.A.Russo, str.G.Latina, str.P.Zadnipru, str.I.Vieru,str.Domeniuc, str.M.Sadoveanu, str.Studentilor.

*Salubrizare manuala:*str.M.Spataru – 2curse

planificate 14.09.2021:

*Montare bordure:*Str.Zadnipru 14/4

*Frezarea partii carosabile:* Str.Zadnipru 14/4

*Evacuare gunoi:* Str.Zadnipru 14/4

***sect. OCR:***

executate 13-14.09.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*str.P.Ungureanu- T.Strisca – 350m2, str.Ciuflea -450m2

planificate 14.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str.M.Manole, bd.Viaduc.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale*** ***:***

executate 13.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str.C.Iesilor51 – 1 gril.inst., str.Trandafirilor – 1 gril.inst., bd.St.cel Mare – demol.bet.- 3m3

*Curatarea canalizarii pluviale* : C.Basarabiei

planificate 14.09.2021

*Reparația canalizării pluviale:*str.Puskin 33, bd.St.cel Mare , bd.Moscovei.

*Curatarea canalizarii pluviale* : C.Basarabiei, bd.Negruzzi(Cosmos)

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 13.09.2021:

*Excavare/transportare sol:* com.Tintereni ,str.Al cel Bun -156m3,12 curse

planificate 14.09.2021:

*Excavare/transportare sol:* com.Tintereni ,str.Al cel Bun

*Frezarea partii carosabile:* com.Tintereni ,str.Al cel Bun

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 13.09.2021:

*Excavare/transportare sol:*str.Grenoble 259 – 7curse

*Amenajare pietriș:* str.Grenoble 259 – 60t

*Salubrizare manuala:* str.Grenoble 259 – 1cursa

planificate 14.09.2021:

*Montare bordure:* str.Grenoble 259

*Transportare gunoi:* str.Grenoble 259

*Amenajare pietriș:* str.Grenoble 259

Tel: 47 12 93