

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 13.10.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

*Salubrizare mecanizată:* str. Grenoble, str. Costiujeni, str. Miorița, șos. Hîncești, șos. Hîncești Intrarea Veche, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. Academeiei, str. V. Docuceaeev.

*Amenajare pietriș*: șos Hîncești, 176 -8,5 t.

executate 14.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:*str.Valea Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculet, str. N. Testimiteanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Korolenco, str. C. Vîrnav, str. I.C. Surceanu, str. P. Ungureanu, str. Grenoble , str. Miorița.

executate 14-15.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 15.10.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare-Negruzzi, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea, șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești-Sihastrului, șos. Hîncești, 176.

*Demontarea zidării:* șos. Hîncești - Spicului(pasaj. subt.)

*Demontarea bordure:* șos. Hîncești - Spicului(pasaj. subt.)

*Decaparea b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

executate 13.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. E. Coca.

*Montarea bordure:* str. I. Neculce -9 buc(vechi).

*Amenajarea pietrișului:* str. I. Creangă- 106,95t.

executate 13-14.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, Piața D. Cantemir.

planificate 15.10.2021:

*Amenajarea pietrișului:* str. I. Creangă.

*Amenajarea beton asfaltic*: str. I. Pelivan.

***sect. Rîşcani:***

executate 13.10.2021:

*Decapare / transportare gunoi:* str. C. Vodă -3 curse.

*Amenajare pietriș:* str. C. Vodă, 19/1 -0,5tn.

planificate 15.10.2021:

*Decapare /transportare gunoi*: bd. C. Vodă, 19/1.

*Amenajarea pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 13.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Hr. Botev, str. Independenței, str. Burebista.

*Decaparea sol:* s. Țînțăreni, str. I. Creangă -6 curse

*Amenajare pietriș:* s. Țînțăreni,str. I. Creangă -25t.

*Salubrizarea stațiilor pt. așteptare transportului public:* șos. Muncești -12 buc.

planificate 15.10.2021:

*Amenajare pietrișului:* s. Țînțăreni, str. I. Creangă

*Decaparea solului:* s. Țînțăreni, str. I. Creangă.

***sect. Ciocana:***

executate 13.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Uzinelor, str. L. Bîcului, str. Voluntarilor, str. Otovasca, str. M. Manole.

executate 14.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

executate 14-15.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Drăgan, str. Sargidava, str. M. Spătaru, str. Bucovinei.

planificate 15.10.2021:

*Amenajarea pietrișului:* str. I. Creangă.

*Amenajarea beton asfaltic*: str. I. Pelivan.

***sect. OCR:***

executate 13.10.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. Sarmizegetusa -Burebista -4 buc., str. Sarmizegetusa -C. Vodă -4 buc.

planificate 15.10.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* șos. Muncești.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sec. Centru.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 13.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Gr. Alexandrescu, 17 -2cap.bet.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești – Dr. Băcioi(canal pluvial)- 6 m3 sap.man., str. Transnitria – 2 curse, șos. Hîncești -1cursă.

*Spălarea rețelei canalizării pluviale:* bd. M. cel Bătrîn, 25 -7 curse.

planificate 15.10.2021:

*Curățirea canalului pluvial:* str. Transnitria.

*Spălarea rețelei canalizării pluviale:* str. Transnistria.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 13.10.2021:

*Amenajare pietriș:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 48,98t.

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri – 9,5buc.

*Săpătură manuală:*com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -1 m3.

*Amenajarea beton:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -1 m3.

planificate 15.10.2021:

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajarea pietrușului:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajarea beton asfaltic:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

Ex. 022 47 12 93