

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 15.04.2021:

*Salubrizare mecanizată:* Aleea Gării, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. București, str. Sciusev, str. A. Mateevici, str. Bernadazzi, str. M. Kogălniceanu, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Academiei, str. V. Docuceaeev.

*Salubrizarea manuală*: str. Albișoara-0,5curse, str. Ismail-0,5curse, str. An. Crihan-0,25curse, Dr. Viilor-0,25curse, str. Frumoasa-0,5curse, str. Korolenco-0,5curse, str. Gh. Cașu-0,5curse, str. Inculeț-0,5curse.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

planificate 16.04.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executat 15.04.2021:

*Evacuare gunoi:* str. I. Peliva, 30/2-3curse.

*Montare bordure*: str. I. Pelivan, 30/2-15bord.noi, 3bord.vechi.

executate 15.04.2021-16.04.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Șt. cel Mare, PMAN, str. 31 August, str. București, str. Sciusev, str. B. Bodoni, str. M. Cibotari, str. Sf. Țării, str. S. Lazo.

planificate 16.04.2021:

*Montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate 15.04.2021:

*Evacuare gunoi:* str. Voluntar Filip Lupașcu-7curse.

*Amenajare pietriș*: str. Voluntar Filip Lupașcu-23,5t.

*Demolare beton*: str. Voluntar Filip Lupașcu-0,5m3.

*Lichidarea situației de avariere în b/a suprimat*: C. Orheiului-Socoleni-1m2.

planificate 16.04.2021:

*Montare bordure*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

*Amenajare pietriș*: str. Voluntar Filip Lupașcu .

*Excavare sol*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

***sect. Botanica:***

executate 15.04.2021:

*Montare zidării*: str. Titulescu, 18-52buc.

*Amenajare pietriș*: str. Zelinski, 18-12,3t.

*Evacuare gunoi:* str. Titulescu, 18-2curse, str. Zelinski, 26/3-3curse.

executate 15.04.2021-16.04.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Burebista, str. Independenții, str. Teilor, str. Hr. Botev, bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Zelinski.

planificate 16.04.2021:

*Desfacere bordure*: str. Zelinski, 26/3.

*Evacuare gunoi:* str. Zelinski, 26/3.

***sect. Ciocana:***

executate 15.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4-5curse.

*Săpătură manuală*: str. P. Zadnipru, 14/4-0,5m3.

*Amenajare pietriș*: str. P. Zadnipru, 14/4-10,9t, str. Eroii Neamului-15,4t.

*Montare bordure*: str. P. Zadnipru, 14/4-35buc.

*Amenajare/compactare b/a frezat*: str. Eroii Neamului-212,4t.

executate 15.04.2021-16.04.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. M. Sadoveanu, str. M. Drăgan, str. Otovasca.

planificate 16.04.2021:

*Evacuare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Montare bordure*: str. P. Zadnipru, 14/4.

*Amenajare/compactare b/a frezat*: str. Eroii Neamului.

***sect. OCR :***

executate 15.04.2021:

*Instalare indicatoare rutiere:* str. M. Kogălniceanu-Armeană-8buc., șos. Hîncești (Fidesco)-2buc., șos. Hîncești-V. Docuceaeev-2buc., șos. Hîncești-Miorița-1buc., str. Tighina, 6-2buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Centru-5buc., sect. Ciocana-4buc.

planificate 16.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere*:sect. Buiucani.

*Spălare parapet*: str. M. Viteazul.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 15.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*:șos. Hîncești-46buc., 2curse gunoi, bd. M. cel Bătrîn, 33/1-1cursă gunoi.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: bd. M. cel Bătrîn, 33/1, str. I. Dumeniuc.

planificate 16.04.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. Uzinelor, str. M. Manole, bd. M. cel Bătrîn.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 15.04.2021:

*Evacuare gunoi*: str. Inculeț-1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-14,2t.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Inculeț-9fînt.rid.

*Desfacere zidării*: str. Albișoara-Zaikin-9buc.

*Desfacere pavaj*: str. Albișoara-Zaikin-8m2.

planificate 16.04.2021:

*Amenajare trotuar*: str. Inculeț.

*Montare pavaj*: str. Zaikin.

*Montare bordure*: str. Zaikin.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 15.04.2021:

*Amenajare pirtriș*: str. Alcedar-150t.

*Profilare acostament/pietriș*: str. Alcedar-500m2.

planificate 16.04.2021:

*Amenajare pirtriș*: str. Alcedar.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

 Inginer SP A. Bodnariuc